АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________________                                                                                           №______________

О внесении изменений в постановление

администрации города от 09.12.2009 № 950

«Об утверждении программы

«Проектирование и строительство

инженерных сетей города Покачи

на 2009-2015 годы»

(с изменениями на 30.12.2009)

На основании Устава города Покачи, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2015 годы» (с изменениями на 02.02.2010),  пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2009), распоряжения администрации города Покачи от 15.01.2010 № 8-р «О корректировке муниципальных программ на 2010 год» и решением Думы города от 23.12.2009 №158 «О бюджете города Покачи на 2010 год»:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 09.12.2009 № 950 «Об утверждении программы «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009 - 2015 годы»:

1.1. Приложение  к  постановлению  администрации  города от 09.12.2009 № 950 читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Покачевский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.Г. Казанцеву.

Глава города                                                                       Р.З. Халиуллин

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от ______________  № _____

П Р О Г Р А М М А

«Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы»

1. П А С П О Р Т

программы «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы»

| Наименование Программы | «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | - Распоряжение главы города от 27.08.2008. №274-р «О разработке программы «Застройка 4-го микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы»; распоряжение главы города от 09.12.2009. № 781-р «О разработке программы «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы»; - Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О Программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2015 годы»; - Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ.». |
| Заказчик Программы | Администрация города Покачи. |
| Разработчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи. |
| Исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» города Покачи; |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы города Покачи Казанцева В.Г. |
| Цели Программы | Целью Программы является: - опережающая инженерная подготовка новых строительных площадок с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений; - сокращение сроков строительства; - повышения инвестиционной привлекательности земельных участков; - перспективность и плановость их освоения; - удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан. |
| Задачи Программы | - завершение начатого строительства инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи 4-го микрорайона. 1-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения; - строительство инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи 4-го микрорайона 2-го, 3-го и 4-го пусковых комплексов; - применение новых, более современных и менее затратных методов строительства и материалов; - обеспечение роста темпов жилищного строительства, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2015 годы: I этап – 2009 год; II этап – 2010-2011 годы; III этап – 2011 год; IV этап – 2012 год; Vэтап – 2013-2015 годы. |
| Источники и предполагаемые объемы финансирования | Источники: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - средства местного бюджета города; - внебюджетные кредитные ресурсы. Объемы: - 2009 год: 34 235,10 тыс. руб.; - 2010 год: 31 279,02 тыс. руб.; - 2011 год: 63 286,25 тыс. руб.; - 2012 год: 58 641,23 тыс. руб.; - 2013 год: 90 203,91 тыс. руб.; - 2014 год: 90 203,91 тыс. руб.; - 2015 год: 65 203,91 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Подведение инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи к объектам жилищного строительства протяженностью: Теплоснабжения – 8382,5 м.; Водоснабжения – 9493 м.; Канализации – 3190 м.; Электроснабжения 10 кВ – 1120 м.; Электроснабжения 0,4 кВ – 1350 м; Связи – 1180 м. Повышение доли жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением на 30%. Сокращение сроков строительства объектов индивидуального жилищного строительства на 20% из-за отсутствия необходимости ожидания ввода в эксплуатацию инженерных сетей. |

Оглавление Программы

| Титульный лист Программы | стр. 1 |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | Стр. 2-4 |
| Оглавление Программы | Стр. 5 |
| Имеющаяся проблема | Стр.6 |
| Цели и задачи Программы «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2010 годы» | Стр.6 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Стр.6-8 |
| Объем и источники финансирования Программы | Стр.8-10 |
| Механизм реализации и исполнители Программы | Стр.10-11 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Стр.11 |
| Контроль за исполнением Программы | Стр.11 |
| План мероприятий по Программе | Стр. 12-13 |

            - 2. Имеющаяся проблема:

                - 2.1. Настоящая целевая программа направлена на улучшение жилищных условий населения города Покачи. В рамках реализации программы предусматривается реализация подпрограммы № 7 «Проектирование и строительство инженерных сетей» закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 103 - оз «О Программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты -Мансийского автономного округа -Югры» на 2005-2015 годы».

- На данный момент в городе Покачи ведется застройка IV микрорайона индивидуальными жилыми домами и планируется застройка многоэтажными жилыми домами.

            - 3. Цели и задачи Программы

3.1. Целью Программы является:

- опережающая инженерная подготовка новых строительных площадок с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений;

- сокращение сроков строительства;

- повышения инвестиционной привлекательности земельных участков;

- перспективность и плановость их освоения;

- удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан.

3.2. Задачи Программы:

            - 3.2.1. завершение начатого строительства инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона. 1-го пускового комплекса;

3.2.2. строительство инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи 4-го микрорайона 2-го, 3-го и 4-го пусковых комплексов;

3.2.3. обеспечение роста темпов жилищного строительства, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства;

            - 3.2.4.  применение новых, более современных и менее затратных методов  строительства и материалов.

4. Сроки и этапы реализации Программы:

4.1. Сроки реализации Программы — 2009 -2015 годы.

4.2. Этапы и основные  мероприятия реализации Программы:

Мероприятия I этапа:

2009 год:

- окончание строительства объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона». 1-ый пускового комплекса. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

- субсидирование процентных ставок за пользование кредитным ресурсом;

- проведение инвентаризации для ввода объектов 1-го этапа в эксплуатацию;

- проведение аукциона на строительство объектов II-го этапа.

Мероприятия II этапа:

2010 год:

- окончание строительства объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона». 1-ый пускового комплекса. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 2-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП-10.

2011 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП-10;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство трансформаторной подстанции ТП 2х1000 кВа;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 10 кВ;

- проведение аукциона на строительство объектов III-го этапа.

Мероприятия III этапа:

2011 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС № 10;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации,  электроснабжения  и  связи  IV  микрорайона»  4-й  пусковой

комплекс. Прокладка сетей связи;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 0,4 кВ;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территории ЦТП и ТП;

- проведение аукциона на строительство объектов IV-го этапа.

Мероприятия IV этапа:

2012 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС № 11, № 12;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территорий КНС;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Демонтаж и перенос существующих сооружений;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

- проведение аукциона на строительство объектов V -го этапа.

Мероприятия V этапа:

2013 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети канализации;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

2014 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети канализации;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

2015 год:

- строительство    объекта   «Инженерные    сети    тепловодоснабжения,

канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей канализации.

5. Объем и источники финансирования Программы:

5.1. Общий объем финансирования Программы на 2009 - 2015 годы составляет 433 053,32 тыс. рублей, в том числе:

1) средства местного бюджета в сумме 386 929,90 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2009 год 16 270,80 тыс. рублей; на 2010 год 18 774,10 тыс. рублей; на 2011 год 55 894,05 тыс. рублей; на 2012 год 50 379,23 тыс. рублей; на 2013 год 90 203,91 тыс. рублей; на 2014 год 90 203,91 тыс.рублей; на 2015 год 65 203,91 тыс. рублей.

2) средства окружного бюджета в сумме 46 123,42 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2009 год 17 964,30 тыс. рублей; на 2010 год 12 504,92 тыс. рублей; на 2011 год 7 392,20 тыс.рублей; на 2012 год 8 262,00 тыс. рублей; на 2013-2015 годы 0,00 рублей.

5.2. Установить, что:

- ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета автономного округа определяются в соответствии с утвержденным бюджетом автономного округа на соответствующий финансовый год;

- ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования город Покачи на соответствующий финансовый год.

5.3. Реализация Программы позволяет привлекать средства предприятий-контрагентов, являющихся участниками реализации программы (далее - Предприятие),  и внебюджетные кредитные ресурсы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями.

5.4. При несовпадении сроков выполнения мероприятий и их финансирования согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год, по заключенным контрактам на строительство объектов Программы Предприятие имеет право привлекать в любых кредитных организациях кредитные ресурсы для реализации мероприятий Программы, при наличии письменного разрешения администрации города (далее - Разрешение).

5.4.1. Кредитные ресурсы могут быть привлечены как с выдачей муниципальных гарантий в соответствии с действующим законодательством, так и с иным обеспечением.

5.4.2. При наличии Разрешения администрацией города осуществляется компенсация части затрат Предприятию по уплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам (субсидирование процентных ставок

привлекаемых кредитных ресурсов).

- субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов производится в размере процентной ставки, не более чем на три процента превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не может превышать установленной кредитным договором процентной ставки.

- субсидирование процентных ставок, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не производится.

- выплата субсидий осуществляется по итогам финансового года, в размере фактически начисленных и оплаченных процентов, на основании предоставленных Предприятием подтверждающих документов.

5.4.3. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Предприятием и Администрацией города, для чего Предприятие предоставляет нотариально заверенную копию кредитного договора. Периодичность (график) и сроки перечисления Субсидий устанавливаются в договоре о предоставлении субсидии.

5.4.4. Получающее Субсидию Предприятие обязано:

- своевременно, но не более чем в трехдневный срок, официально (в письменной форме) информировать администрацию города о любых изменениях, вносимых в кредитный договор;

- своевременно, в установленные в кредитном договоре сроки, вносить суммы платежей по погашению основного долга по кредитному договору;

- не менее чем за пять рабочих дней до даты перечисления следующего транша Субсидии, предоставлять в администрацию города платежные документы, подтверждающие выполнение Предприятием своих обязательств по выплате процентов по кредиту или займу.

5.4.5. Нарушение Предприятием установленных настоящей Программой требований является основанием для приостановки субсидирования или в случае неоднократного нарушения - расторжения договора о предоставлении субсидии.

6. Механизм реализации и исполнители Программы:

6.1. Заказчик Программы осуществляет управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы и выполнение программных мероприятий.

Для управления Программой администрация города:

- утверждает формы порядок и сроки предоставления отчетности исполнителями Программы о ходе выполнения и об использовании средств, выделяемых на реализацию Программы;

- представляет в установленные сроки отчеты о ходе выполнения Программы, финансировании и использовании средств, передаваемых из бюджета автономного округа на ее реализацию.

Администрация города имеет право получать любого рода информацию, связанную с реализацией программных мероприятий.

6.2. Координатором Программы является первый заместитель главы города Покачи.

6.3. Исполнителем Программы является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

6.4. В целях реализации программы муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»:

- осуществляет подготовку необходимой документации  для проведения  аукционов  на право заключения контрактов по выполнению работ   в соответствии с мероприятиями и  сроками этапов программы;

- подготавливает и предоставляет в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры необходимые документы для выделения средств окружного бюджета на финансирование мероприятий утвержденных настоящей Программой;

- выступает заказчиком строительства объектов;

- контролирует качество  строительства объектов, соблюдение сроков, использование материалов и выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией по каждому объекту;

- участвует в подготовке отчетов о выполнении настоящей Программы.

6.5. Управление архитектуры и градостроительства администрации города:

- подготавливает сводные отчеты о выполнении Программы и направляет их координатору настоящей Программы.

Исполнитель Программы несет непосредственную ответственность за своевременное и целевое использование средств местного бюджета и субсидий из окружного бюджета.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

7.1 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- Подведение инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи к объектам жилищного строительства протяженностью: теплоснабжения – 8382,5 м.; водоснабжения – 9493 м.; канализации – 3190 м.; электроснабжения 10 кВ – 1120 м.; электроснабжения 0,4 кВ – 1350 м.; связи – 1180 м.

- Повышение доли жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением на 30%.

-  Сокращение сроков строительства объектов индивидуального жилищного строительства на 20% из-за отсутствия необходимости ожидания ввода в эксплуатацию инженерных сетей.

8. Контроль за исполнением Программы

8.1. Контроль   за  исполнением Программы осуществляет координатор Программы.

8.2. Координатор  ежегодно выносит на аппаратные совещания при главе города годовые отчеты о ходе выполнения Программы и отчет за весь период реализации, в случае исполнения Программы в целом.

8.3. Глава города рассматривает и утверждает отчеты об исполнении Программы.

|  |  |  |  |  | Приложение к программе «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по программе «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости | Сумма всего тыс.руб. | В том числе, тыс.руб. |  | Годы реализации | Исполнители |
|  |  |  |  |  | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета |  |  |
| I этап в том числе: | 112 601,59 | 34 609,07 | 34 235,10 | 17 964,30 | 16 270,80 | 2009 |  |
| 1.1 | Окончание строительства объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 1-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. | 112 500,00 | 33 102,48 | 32 727,86 | 17 964,30 | 14 763,56 |  | МУ "УКС" |
| 1.2 | Субсидирование процентных ставок за пользование кредитным ресурсом |  | 1 405,00 | 1 405,65 |  | 1 405,65 |  | Администрация |
| 1.3 | Проведение инвентаризации для ввода объектов I-го этапа в эксплуатацию | 101,59 | 101,59 | 101,59 |  | 101,59 |  | КУМИ |
| 1.4 | Проведение аукциона на строительство объектов II этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| II этап в том числе: | 61 919,61 | 82 984,31 | 61 920,06 | 19 897,12 | 42 022,94 | 2010-2011 |  |
|  |  | 51 969,10 | 51 969,10 | 31 279,02 | 12 504,92 | 18 774,10 | 2 010 |  |
| 1.1 | Окончание строительства объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 1-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. | 112 500,00 | 374,62 | 374,62 | 374,62 |  |  | МУ "УКС" |
| 2.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 2-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. | 26 295,72 | 26 295,72 | 26 295,72 | 12 130,30 | 14 165,42 |  | МУ "УКС" |
| 2.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП-10 | 25 673,38 | 25 673,38 | 4 608,68 |  | 4 608,68 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 9 950,51 | 31 015,21 | 30 641,04 | 7 392,20 | 23 248,84 | 2011 |  |
| 2.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП-10 |  | 21 064,70 | 20 690,53 | 7 392,20 | 13 298,33 |  | МУ "УКС" |
| 2.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство трансформаторной подстанции ТП 2х1000 кВа | 6 914,63 | 6 914,63 | 6 914,63 |  | 6 914,63 |  | МУ "УКС" |
| 2.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 10кВ | 3 035,88 | 3 035,88 | 3 035,88 |  | 3 035,88 |  | МУ "УКС" |
| 2.6 | Проведение аукциона на строительство объектов III этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| III этап в том числе: | 32 645,21 | 32 645,21 | 32 645,21 | 0,00 | 32 645,21 | 2 011 |  |
| 3.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС №10 | 7 858,11 | 7 858,11 | 7 858,11 |  | 7 858,11 |  | МУ "УКС" |
| 3.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей связи | 6 023,51 | 6 023,51 | 6 023,51 |  | 6 023,51 |  | МУ "УКС" |
| 3.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 0,4кВ | 13 182,84 | 13 182,84 | 13 182,84 |  | 13 182,84 |  | МУ "УКС" |
| 3.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территорий ЦТП и ТП | 5 580,75 | 5 580,75 | 5 580,75 |  | 5 580,75 |  | МУ "УКС" |
| 3.5 | Проведение аукциона на строительство объектов IV этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| IV этап в том числе: | 169 107,04 | 169 107,04 | 58 641,23 | 8 262,00 | 50 379,23 | 2012 |  |
| 4.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС №11,12 | 15 716,23 | 15 716,23 | 15 716,23 | 8 262,00 | 7 454,23 |  | МУ "УКС" |
| 4.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территорий КНС | 1 611,26 | 1 611,26 | 1 611,26 |  | 1 611,26 |  | МУ "УКС" |
| 4.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Демонтаж и перенос существующих сооружений | 911,73 | 911,73 | 911,73 |  | 911,73 |  | МУ "УКС" |
| 4.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети хозяйственно-питьевого водопровода | 15 402,01 | 15 402,01 | 15 402,01 |  | 15 402,01 |  | МУ "УКС" |
| 4.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения | 135 465,81 | 135 465,81 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | МУ "УКС" |
| 4.6 | Проведение аукциона на строительство объектов V этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| V этап в том числе: | 135 145,91 | 245 611,72 | 245 611,72 | 0,00 | 245 611,72 | 2013-2015 |  |
|  |  | 135 145,91 | 245 611,72 | 90 203,91 | 0,00 | 90 203,91 | 2013 |  |
| 5.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети канализации | 135 145,91 | 135 145,91 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения |  | 110 465,81 | 45 155,27 |  | 45 155,27 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 0,00 | 155 407,81 | 90 203,91 | 0,00 | 90 203,91 | 2014 |  |
| 5.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети канализации |  | 90 097,27 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения |  | 65 310,54 | 45 155,27 |  | 45 155,27 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 0,00 | 65 203,91 | 65 203,91 | 0,00 | 65 203,91 | 2015 |  |
| 5.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения |  | 45 048,64 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.6 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей канализации |  | 20 155,27 | 20 155,27 |  | 20 155,27 |  | МУ "УКС" |
| ВСЕГО: | 511 419,36 | 564 957,35 | 433 053,32 | 46 123,42 | 386 929,90 |  |  |