#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_________________                                                                                           №______________

О внесении изменений в постановление

главы города от 14.11.2008 № 704

«Об утверждении программы

«Застройка IV микрорайона

города Покачи на 2008-2015 годы»

(с изменениями на 29.05.2009)

На основании Устава города Покачи, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2015 годы» (с изменениями на 02.02.2010),  пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 27.12.2009), распоряжения администрации города Покачи от 15.01.2010 № 8-р «О корректировке муниципальных программ на 2010 год» и решением Думы города от 23.12.2009 №158 «О бюджете города Покачи на 2010 год»:

1. Внести изменения в постановление главы города от 14.11.2008 № 704 «Об утверждении программы «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы»:

1.1. Приложение  к  постановлению  администрации  города от 14.11.2008 № 704 читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Покачевский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.Г. Казанцеву.

Глава города                                                                       Р.З.Халиуллин

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от ______________  № _____

П Р О Г Р А М М А

«Застройка IV микрорайона   города Покачи на 2008-2015 годы»

1. П А С П О Р Т

программы «Застройка IV микрорайона   города Покачи

на 2008-2015 годы»

| Наименование Программы | «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | - Распоряжение главы города от 27.08.2008. №274-р «О разработке программы «Программа застройки IV микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы»; - Закон Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О Программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты -Мансийского автономного округа - Югры» на 2005-2015 годы» (с изменениями на 02.02.2010); - Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ. |
| Заказчик Программы | Администрация города Покачи. |
| Разработчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Покачи. |
| Исполнитель Программы | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» города Покачи |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы города Покачи Казанцева В.Г. |
| Цели Программы | Целью Программы является: - формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения города; - определение очередности застройки IV микрорайона. |
| Задачи Программы | - обеспечение роста темпов жилищного строительства, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства; - применение новых, более современных и менее затратных методов строительства и материалов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009-2015 годы: I этап – 2008 год; II этап –2011 год; III этап – 2012-2013 годы; IV этап – 2014 год; Vэтап – 2015 год. |
| Источники и предполагаемые объемы финансирования | Источники: - средства местного бюджета города; - внебюджетные кредитные ресурсы. Объемы: - 2008 год: 53 925,76 тыс. руб.; - 2011 год: 582 390,74 тыс. руб.; - 2012 год: 320 815,00 тыс. руб.; - 2013 год: 282 033,94 тыс. руб.; - 2014 год: 214 809,36 тыс. руб.; - 2015 год: 250 184,22 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Строительство жилых зданий общей площадью 47тыс. кв.м. увеличение общей протяженности дорог на 3,6 км. |

Оглавление Программы

| Титульный лист Программы | стр. 1 |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | Стр. 2-3 |
| Оглавление Программы | Стр. 4 |
| Имеющаяся проблема | Стр.5 |
| Цели и задачи Программы «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2010 годы» | Стр.5 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Стр.5-6 |
| Объем и источники финансирования Программы | Стр.6-7 |
| Механизм реализации и исполнители Программы | Стр.7-8 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Стр.8 |
| Контроль за исполнением Программы | Стр.8 |
| План мероприятий по Программе | Стр. 9 |

2. Имеющаяся проблема:

2.1. Настоящая целевая программа направлена на улучшение жилищных условий населения города Покачи. В рамках реализации программы предусматривается обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с подпрограммами Закона Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 № 103 - оз (с изменениями на 02.02.2010) «О Программе Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты -Мансийского автономного округа -Югры» на 2005-2015 годы»: №1 - Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания; №5 Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда.

В списках очередности на получение жилья по подпрограммам вышеуказанного закона состоит 709 семей.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Целью Программы является:

- формирование    рынка    доступного    жилья    и обеспечение комфортных    условий    проживания населения города;

- определение очередности застройки IV микрорайона.

3.2. Задачи Программы:

3.2.1. обеспечение роста темпов жилищного строительства, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства;

3.2.2.  применение новых, более современных и менее затратных методов  строительства и материалов.

4. Сроки и этапы реализации Программы:

4.1. Сроки реализации Программы — 2008 -2015 годы.

4.2. Этапы и основные  мероприятия реализации Программы:

Мероприятия I этапа:

2008 год:

- окончание проектирования инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона;

- строительство I пускового комплекса сетей тепловодоснабжения от котельной до ЦТП-6;

- жилой дом № 1 (8-ми секционный 9- этажный) – ПИР.

Мероприятия II этапа:

2011 год:

- проведение аукциона на строительство объекта «Жилой дом №1»;

- проведение аукциона на ПИР объектов «Жилой дом №4»,  дороги 4-го микрорайона;

- жилой дом № 1 (8-ми секционный 9 - этажный) – строительство;

- жилой дом № 4 (5-ти секционный 5-ти этажный) – ПИР;

- дороги 4-го микрорайона – ПИР.

Мероприятия III этапа:

2012 год:

- проведение аукциона на ПИР объекта «Жилой дом №3»;

- жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) – ПИР;

- жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) – строительство;

- строительство дорог 4-го микрорайона.

2013 год:

- жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) – строительство.

Мероприятия IV этапа:

2014 год:

- проведение аукциона на ПИР объекта «Жилой дом №5»;

- жилой дом № 4 (5-ти секционный 5-ти этажный) – строительство;

- жилой дом № 5 (6-ти секционный 5 - этажный) – ПИР.

Мероприятия V этапа:

2015 год:

- Жилой дом № 5 (6-ти секционный 5 - этажный) – строительство.

5. Объем и источники финансирования Программы:

5.1. Общий объем финансирования Программы на 2008 - 2015 годы составляет 1 121 768,28 тыс. рублей, в том числе:

1) средства местного бюджета в сумме 1 116 567,82 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2008 год 48 725,30 тыс. рублей; на 2011 год 582 390,74 тыс. рублей; на 2012 год 320 815,00 тыс. рублей; на 2013 год 282 033,94 тыс. рублей; на 2014 год 214 809,36 тыс. рублей; на 2015 год 250 184,22 тыс. рублей.

2) средства окружного бюджета в сумме 5 200,46 тыс.рублей, в том числе по годам: на 2008 год – 5 200,46 тыс. рублей; на 2009-2015 годы  – 0,00 тыс.рублей.

5.2. Установить, что:

- ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования город Покачи на соответствующий финансовый год.

5.3. Реализация Программы позволяет привлекать средства предприятий-контрагентов, являющихся участниками реализации программы (далее - Предприятие),  и внебюджетные кредитные ресурсы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями.

5.4. При несовпадении сроков выполнения мероприятий и их финансирования согласно утвержденным бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год, по заключенным контрактам на строительство объектов Программы Предприятие имеет право привлекать в любых кредитных организациях кредитные ресурсы для реализации мероприятий Программы, при наличии письменного разрешения администрации города (далее - Разрешение).

5.4.1. Кредитные ресурсы могут быть привлечены как с выдачей муниципальных гарантий в соответствии с действующим законодательством, так и с иным обеспечением.

5.4.2. При наличии Разрешения, администрацией города осуществляется компенсация части затрат Предприятию по уплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам (субсидирование процентных ставок

привлекаемых кредитных ресурсов).

- субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов производится в размере процентной ставки, не более чем на три процента превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и не может превышать установленной кредитным договором процентной ставки.

- субсидирование процентных ставок, начисленных и уплаченных по просроченной задолженности, не производится.

- выплата субсидий осуществляется по итогам финансового года, в размере фактически начисленных и оплаченных процентов, на основании предоставленных Предприятием подтверждающих документов.

5.4.3. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Предприятием и Администрацией города, для чего Предприятие предоставляет нотариально заверенную копию кредитного договора. Периодичность (график) и сроки перечисления Субсидий устанавливаются в договоре о предоставлении субсидии.

5.4.4. Получающее Субсидию Предприятие обязано:

- своевременно, но не более чем в трехдневный срок, официально (в письменной форме) информировать Администрацию города о любых изменениях, вносимых в кредитный договор;

- своевременно, в установленные в кредитном договоре сроки, вносить суммы платежей по погашению основного долга по кредитному договору;

- не менее чем за пять рабочих дней до даты перечисления следующего транша Субсидии, предоставлять в Администрацию города платежные документы, подтверждающие выполнение Предприятием своих обязательств по выплате процентов по кредиту или займу.

5.4.5. Нарушение Предприятием установленных настоящей Программой требований является основанием для приостановки субсидирования или в случае неоднократного нарушения - расторжения договора о предоставлении субсидии.

6. Механизм реализации и исполнители Программы:

6.1. Заказчик Программы осуществляет управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы и выполнение программных мероприятий.

Для управления Программой Администрация города:

- утверждает формы порядок и сроки предоставления отчетности исполнителями Программы о ходе выполнения и об использовании средств, выделяемых на реализацию Программы;

- представляет в установленные сроки отчеты о ходе выполнения Программы, финансировании и использовании средств, передаваемых из бюджета автономного округа на ее реализацию.

Администрация города имеет право получать любого рода информацию, связанную с реализацией программных мероприятий.

6.2. Координатором Программы является первый заместитель главы города Покачи.

6.3. Исполнителем Программы является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

6.4. В целях реализации программы Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»:

- осуществляет подготовку необходимой документации  для проведения  аукционов  на право заключения контрактов по выполнению работ   в соответствии с мероприятиями и  сроками этапов программы;

- выступает заказчиком строительства объектов;

- контролирует качество  строительства объектов, соблюдение сроков, использование материалов и выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией по каждому объекту;

- участвует в подготовке отчетов о выполнении настоящей Программы.

6.5. Управление архитектуры и градостроительства администрации города:

- подготавливает сводные отчеты о выполнении Программы и направляет их координатору настоящей Программы.

Исполнитель Программы несет непосредственную ответственность за своевременное и целевое использование средств местного бюджета.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

7.1 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- строительство жилых зданий общей площадью 47тыс. кв.м.;

- увеличение общей протяженности дорог на 3,6 км.

8. Контроль за исполнением Программы

8.1. Контроль   за  исполнением Программы осуществляет координатор Программы.

8.2. Координатор  ежегодно выносит на аппаратные совещания при главе города годовые отчеты о ходе выполнения Программы и отчет за весь период реализации, в случае исполнения Программы в целом.

8.3. Глава города рассматривает и утверждает отчеты об исполнении Программы.

|  |  |  |  |  |  | Приложение к программе «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по программе «Застройка IV микрорайона города Покачи на 2008-2015 годы» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости | Сумма всего тыс.руб. | В том числе, тыс.руб. |  | Годы реализации | Исполнители |
|  |  |  |  |  | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета |  |  |
| I этап в том числе: | 129 375,00 | 66 783,20 | 53 925,76 | 5 200,46 | 48 725,30 | 2008 |  |
| 1.1 | Окончание проектирования инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона | 10 200,00 | 5 200,46 | 5 200,46 | 5 200,46 | 0,00 |  | МУ "УКС" |
| 1.2 | Строительство I пускового комплекса сетей тепловодоснабжения от котельной до ЦТП-6 | 112 500,00 | 54 907,74 | 42 050,30 | 0,00 | 42 050,30 |  | МУ "УКС" |
| 1.3 | Жилой дом № 1 (8-ми секционный 9 - этажный) - ПИР | 6 675,00 | 6 675,00 | 6 675,00 |  | 6 675,00 |  | МУ "УКС" |
| II этап в том числе: | 582 390,74 | 582 390,74 | 582 390,74 | 0,00 | 582 390,74 | 2011 |  |
| 2.1 | Проведение аукциона на строительство объекта "Жилой дом №1" |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| 2.2 | Проведение аукциона на ПИР объектов "Жилой дом №4" дороги 4-го микрорайона |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| 2.3 | Жилой дом № 1 (8-ми секционный 9 - этажный) - строительство | 578 873,94 | 578 873,94 | 578 873,94 |  | 578 873,94 |  | МУ "УКС" |
| 2.4 | Жилой дом № 4 (5-ти секционный 5-ти этажный) - ПИР | 2 866,80 | 2 866,80 | 2 866,80 |  | 2 866,80 |  | МУ "УКС" |
| 2.5 | Дороги 4-го микрорайона - ПИР | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  | 650,00 |  | МУ "УКС" |
| III этап в том числе: | 602 848,94 | 884 882,88 | 602 848,94 | 0,00 | 602 848,94 | 2012-2013 |  |
|  |  | 602 848,94 | 602 848,94 | 320 815,00 | 0,00 | 320 815,00 | 2012 |  |
| 3.1 | Проведение аукциона на ПИР объекта "Жилой дом №3" |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| 3.2 | Жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) - ПИР | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | МУ "УКС" |
| 3.3 | Жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) - строительство | 578 873,94 | 578 873,94 | 296 840,00 |  | 296 840,00 |  | МУ "УКС" |
| 3.4 | Строительство дорог 4-го микрорайона | 20 975,00 | 20 975,00 | 20 975,00 |  | 20 975,00 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 0,00 | 282 033,94 | 282 033,94 | 0,00 | 282 033,94 | 2013 |  |
| 3.5 | Жилой дом № 3 (8-ми секционный 9-ти этажный) - строительство |  | 282 033,94 | 282 033,94 |  | 282 033,94 |  | МУ "УКС" |
| IV этап в том числе: | 214 809,36 | 214 809,36 | 214 809,36 | 0,00 | 214 809,36 | 2014 |  |
| 4.1 | Проведение аукциона на ПИР объекта "Жилой дом №5" | 2 866,00 | 2 866,00 | 2 866,00 |  | 2 866,00 |  | МУ "УКС" |
| 4.2 | Жилой дом № 4 (5-ти секционный 5-ти этажный) - строительство | 208 503,20 | 208 503,20 | 208 503,20 |  | 208 503,20 |  | МУ "УКС" |
| 4.3 | Жилой дом № 5 (6-ти секционный 5 - этажный) - ПИР | 3 440,16 | 3 440,16 | 3 440,16 |  | 3 440,16 |  | МУ "УКС" |
| V этап в том числе: | 250 184,22 | 250 184,22 | 250 184,22 | 0,00 | 250 184,22 | 2015 |  |
| 5.1 | Жилой дом № 5 (6-ти секционный 5 - этажный) - строительство | 250 184,22 | 250 184,22 | 250 184,22 |  | 250 184,22 |  | МУ "УКС" |
| ВСЕГО: | 1 197 217,52 | 1 416 659,66 | 1 121 768,28 | 5 200,46 | 1 116 567,82 |  |  |