АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПОКАЧИ

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2016                                                                                          № 132

Об утверждении отчета о выполнении

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

города Покачи на 2015-2020 годы» за 2015 год.

В соответствии с Уставом города Покачи, постановлением администрации города Покачи  от 15.08.2013 № 982 «Об утверждении порядка, разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы»:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением администрации города Покачи «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2015-2020 годы» от 30.09.2014 №1108, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Покачи В.Г. Казанцеву.

Глава города Покачи                                                                          В.И. Степура

Приложение 1

к отчету о ходе реализации программы

«Развитие транспортной системы  города  Покачи на 2011 - 2015 годы»

за 2015 год

Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы  города  Покачи на 2015 - 2020 годы»

за 2015 год

Программа разработана на основании Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 №418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 года».

Сроки реализации программы 2015-2020 годы.

Основная цель программы – Развитие  современной  транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса  для  населения  города Покачи.

Задачи программы:

- Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг;

- Обеспечение дальнейшего развития транспортной сети города Покачи;

- Обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования города Покачи;

- Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог города Покачи.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета ХМАО-Югры. На 2015 год было предусмотрено финансовое обеспечение в размере 63 784 724,11 руб., в том числе из бюджета города Покачи 48 552 524,11 руб., из бюджета ХМАО-Югры - 15 232 200,00 руб. Кассовые расходы по итогам года составили 63 571 125,63 руб., в том числе из бюджета города Покачи 48 338 925,63 руб., из бюджета ХМАО-Югры – 15 232 200,00 руб. или 99,67% от годовых планов.

Результаты реализации программы за период 2015 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы  города  Покачи на 2015 - 2020 годы» выполнялись следующие мероприятия:

Организация перевозок населения города общественным транспортом (ответственный исполнитель по направлению - управление непроизводственного сектора)

Для обеспечения проезда жителей города с территории промышленной зоны города до объектов социально-культурно-бытового назначения центральной части города организован городской маршрут №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи».

Услуги автотранспорта на данных маршрутах оказывает ОАО «Северавтотранс». Выбор перевозчика осуществляется на конкурсной основе.

За 2015 год  на городском маршруте №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи» выполнено 8 696 рейсов, перевезено 87 834  пассажиров, доход от продажи билетов составил 1 844 514,00 руб., сумма субсидий за счет средств местного бюджета составила 15 761 929,36 руб. В 2015 согласно анализа пассажиропотока сокращено количество рейсов до 24 рейса в сутки (сокращено до 16 рейсов в выходные и праздничные дни - в декабре 2015 года). Учитывая сокращение пассажиропотока – сокращается количество рейсов, сумма субсидии (финансирование) перевозчика.

В 2015 году выплачена задолженность за автотранспортные услуги перевозчику осуществляющего пассажирские перевозки на городском маршруте №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи» за 2013-2014 в размере 4 423 700,00 руб. за счет средств бюджета ХМАО-Югры, оплата по судебным издержкам за 2012 год, согласно решению арбитражного суда ХМАО-Югры, в размере 253 813,99 руб. за счет средств местного бюджета.

В 2015 году приобретено за счет средств местного бюджета города Покачи нежилое помещение «Автостанция» на сумму в размере 3 000 000 руб.

Строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог по средствам реконструкции, капитального ремонта и ремонта (ответственный исполнитель по направлению – МУ «УКС»)

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требования.

Финансовое обеспечение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования города Покачи производились за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с учетом доли софинансирования бюджета муниципального образования город Покачи в рамках Соглашения заключенного администрацией города Покачи с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Ремонт дорожного полотна по ул. Индустриальная - выполнен ремонт  дорожного полотна в объеме 1 145,10 погонных метров. Сумма затрат составила –  4 772 941,88 рублей; в том числе за счет средств бюджета ХМАО-Югры 4 534 294,79 руб., местного бюджета 238 647,09 руб.  План - 4 772 941,88 руб.

- Ремонт дорожного полотна по ул. Таежная - выполнен ремонт  дорожного полотна в объеме 1 408,70 погонных метров. Сумма затрат составила –  2 009 427,02 рублей; в том числе за счет средств бюджета ХМАО-Югры 1 908 955,67 руб., местного бюджета 100 471,35 руб.  План - 2 009 427,02 руб.

- Ремонт дорожного полотна подъездной дороги г.Покачи- выполнен ремонт  дорожного полотна в объеме 3 480,00 погонных метров. Сумма затрат составила –  4 595 031,10 рублей; в том числе за счет средств бюджета ХМАО-Югры 4 365 249,54 руб., местного бюджета 229 781,56 руб.  План - 4 595 031,10 руб.

Дополнительно из местного бюджета выделены денежные средства в размере 2 099 700,00 руб. за счет которых проведены работы по ремонту дорожного покрытия внутриквартальных дорог по ул. Мира 14,16- ул. Комсомольская 7. Средства использованы в полном объеме.

Средства в размере 209 280,63 руб., являются остатком средств ранее выделенных городу в соответствии с соглашением между Правительством ХМАО-Югры с ПАО «НК Лукойл» и имеют целевое назначение. В 2015 году данных средств было не достаточно для полной реализации мероприятия "Реконструкция дорог по ул.Ленина-ул.Комсомольская", а дополнительные средства бюджетом не были предусмотрены по причине ограниченности средств на реализацию вопросов местного значения.

Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи

(ответственный исполнитель по направлению – УпоВБ, ГОиЧС, УЖКХ)

Содержание  автомобильных  дорог  общего пользования  осуществляется  в  соответствии  с  ГОСТ Р50597-93 «Требования  к  эксплуатационному   состоянию,  допустимому   по  условиям  обеспечения  безопасности   дорожного  движения».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования города Покачи по состоянию на 31.12.2015 года составляет 41,7 км.

Всего по разделу «Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи» выполнено работ на общую сумму 25 866 466,81 рублей за счет средств местного бюджета, план – 25 870 784,66 рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование работ | План, руб. | Факт, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автодорог города (зимнее) (включая содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения) | 18 998 190,04 | 18 998 190,04 |
| 2 | Содержание автодорог города (летнее) (включая содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения) | 4 447 761,02 | 4 447 761,02 |
| 3 | Обслуживание объектов светофорного регулирования автодорог города | 500 146,27 | 495 828,42 |
| 4 | Приобретение и установка светофора | 81 747,00 | 81 747,00 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети | 582 860,81 | 582 860,81 |
| 6 | Оказание услуг по содержанию внутриквартальных дорог на территории муниципального образования | 1 206 079,52 | 1 206 079,52 |
|  | Итого | 25 870 784,66 | 25 866 466,81 |

Работы по разделу «Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи» выполнены в полном объеме, разница в размере 4 317,85 рублей по мероприятию «Обслуживанию объектов светофорного регулирования автодорог города» сложилась по итогам выполненных работ.

Результаты реализации Программы

- Организована работа городского маршрута «г.Покачи – промышленная зона города – г.Покачи». Проводится планомерная работа по оптимизации затрат - в результате контроля за пассажиропотоком данного маршрута, без замечаний со стороны жителей, сокращено количество рейсов до 24 рейса в сутки, до 16 рейсов в сутки в выходные и праздничные дни в декабре 2015 года.

- Проведены работы по улучшению качества автомобильных дорог с твердым покрытием в результате проведения ремонта дорожного полотна:

  - Выполнен ремонт дорожного полотна в объеме 6 033,80 погонных метров, 9 849,64  м2, в том числе:

- по ул. Индустриальная в объеме 1 145,10 погонных метров.

- по ул. Таежная - в объеме 1 408,70 погонных метров.

- подъездной дороги г.Покачи в объеме 3 480,00 погонных метров.

  - Выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия внутри дворовой автодороги города  по ул. Мира 14,16, ул. Комсомольская 7.

- Планомерно проводились работы по текущему содержанию автодорог города (включая содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения).

Вывод

Мероприятия программы соответствуют целям и задачам программы.

В целом программа за 2015 год выполнена:

- работает муниципальный городской автобусный маршрут №1 «г.Покачи-промышленная зона города-г.Покачи»;

- выполнены работы по ремонту автодорог города в объеме 9 849,64  кв.м;

- планомерно проводится работа по текущему содержанию автодорог города (включая содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения).

Денежные средства освоены в размере 99,67%.

Начальник УНС                                                                                           С.И. Малькина

Исполнитель:

Главный специалист УНС

Москаленко О.П.

7-42-66