Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2018 г. N 1021

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРОД ПОКАЧИ НА 2019 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА"

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом города Покачи, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 N 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития", распоряжением администрации города Покачи от 20.09.2018 N 176-р "О разработке муниципальных программ города Покачи на 2019 - 2030 годы":

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Покачевский вестник".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи В.Г. Казанцеву.

Исполняющий обязанности

главы города Покачи,

первый заместитель

главы города Покачи

В.Г.КАЗАНЦЕВА

# Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 12.10.2018 N 1021

## Статья 1. Структура муниципальной программы

### Паспорт

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды муниципального образования город Покачи

на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"

| 1 | Наименование муниципальной программы | "Формирование современной городской среды муниципального образования город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 1021 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи. |
| 5 | Цели муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1) Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. 2) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |
| 7 | Подпрограммы или основные мероприятия | 1) Благоустройство общественных территорий города Покачи. 2) Благоустройство дворовых территорий города Покачи. |
| 8 | Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Покачи (далее - муниципальное образование) национальных проектов (программ) Российской Федерации | Формирование комфортной городской среды. |
| 9 | Целевые показатели муниципальной программы | 1) Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха). 2) Количество благоустроенных дворовых территорий. |
| 10 | Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 - 2030 годы |
| 11 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за 2019 - 2030 годы - руб., в том числе: 2019 год - 11475450,00 руб. 2020 год - 8072333,33,00 руб. 2021 год - 6546555,56 руб. 2022 год - 0,00 руб. 2023 год - 0,00 руб. 2024 год - 0,00 руб. 2025 - 2030 годы - 0,00 руб. |
| 12 | Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Покачи национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | _ |
| 13 | Цели и задачи стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года | Строительство жилых домов, социально-бытовой и торговой инфраструктуры шаговой доступности (подпункт 5, пункт 2, часть 17 Стратегии) |

## Статья 2. Общие положения

1. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом города Покачи, Паспортом приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным протоколом от 18.04.2017 N 5 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 N 226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития".

## Статья 3. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи инвестиционная и инновационная деятельность, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, отсутствует.

## Статья 4. Механизм реализации муниципальной программы

1. Механизм реализации муниципальной программы включает:

1) ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;

2) выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

3) обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

4) представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

1) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

а) координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

б) формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу;

в) мониторинг и оценку результативности основных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку;

г) контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

д) подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

е) проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ж) формирование и размещение информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления города в разделе "Формирование комфортной городской среды";

з) внесение оперативной информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

и) внесение информации в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ);

й) организует разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2019 - 2030 годы;

к) организует работу по исполнению основного мероприятия задачи 2 муниципальной программы;

л) предоставляет информацию для отчета о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10-го числа следующего месяца;

м) предоставляет информацию в целях формирования ежемесячного и квартального отчетов для Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным;

н) предоставляет информацию для подготовки ответов на запросы органов власти автономного округа, главы города и Думы города;

о) представляет предложения для внесения изменений в муниципальную программу;

п) принимает предложения заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

3. Механизм реализации муниципальной программы:

1) Одним из соисполнителей муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Покачи", которое:

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом учреждения, реализует функции заказчика-застройщика по проектированию, строительству, реконструкции объектов, включенных в перечень основных мероприятий муниципальной программы;

б) направляет в установленные сроки ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий для мониторинга, формирования сводного отчета, оценки эффективности, предоставления в органы власти автономного округа, а также по запросу главы города и Думы города;

в) представляет ответственному исполнителю предложения для внесения изменений в муниципальную программу.

2) Другим соисполнителем муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

а) управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города:

- взаимодействует с собственниками жилых домов, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами (далее - управляющие организации), по вопросам реализации основных мероприятий муниципальной программы.

4. Реализация основных мероприятий муниципальной программы основана на взаимодействии администрации города, хозяйствующих субъектов и граждан города Покачи.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) и дополнительным перечнями работ.

Минимальный (обязательный) перечень работ включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ, и включает оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, установку велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство ограждений, установку элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

5. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общей стоимости работ по благоустройству.

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города, осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, который утверждается правовым актом главы города.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

В качестве мероприятий по благоустройству общественных территорий могут быть предложены следующие виды проектов:

1) благоустройство парков, скверов и иных общественных территорий;

2) устройство освещения улицы, парка, сквера.

6. Приоритеты формирования муниципальной программы основаны на:

1) обустройстве общественных мест с наиболее сконцентрированным сосредоточением граждан - сквер по улице Таежная (III очередь), "Озеро" ул. Молодежная, ул. Комсомольская, д. 6/2 (ЗАГС);

2) участии граждан.

7. Перечень дворовых и общественных территорий определяется на основании решения общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - общественная комиссия) в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, утверждаемых постановлением администрации города.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденным распоряжением администрации города.

В состав общественной комиссии включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приводится в таблице 2 основных мероприятий муниципальной программы.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории подлежит обсуждению с заинтересованными лицами в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, который утверждается правовым актом главы города.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий будут выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При формировании перечня работ и обсуждении мероприятий по благоустройству дворовых территорий на собрании собственников, жителей многоквартирных домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1) В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий собственниками жилья рассматриваются виды работ с соблюдением:

а) требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

б) высоты бордюров по краям пешеходных путей;

в) необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

2) В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в муниципальную программу общественной территории города общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

а) соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

б) соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

в) размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

г) размещение необходимого количества парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежеквартально и ежегодно посредством мониторинга достижения значений установленных целевых показателей эффективности муниципальной программы.

Методика расчета целевых показателей:

1) количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;

2) количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков определяется по фактическому числу построенных (обустроенных) объектов за отчетный период;

3) количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения, определяется по фактическому числу микрорайонов и территорий города, в которых возведены системы освещения за отчетный период;

4) количество благоустроенных дворовых территорий определяется по фактическому числу дворовых территорий, в которых проведены работы по благоустройству за отчетный период.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач муниципальной программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в таблице 2 и таблице 7 к муниципальной программе.

## Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в муниципальном образовании

город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030"

| N показателя | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) | ед. | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.1.1. | "Озеро" ул. Молодежная <*> | га |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Территория, ограниченная ул. Таежная, ул. Молодежная, ул. Солнечная | га |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Велосипедная дорожка по ул. Комсомольская, ул. Ленина | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Парковая зона пер. Парковый | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |
| 1.1.5. | "Сквер по ул. Таежная" (III очередь) | га |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1.1. | ул. Молодежная, д. 9 | га |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | ул. Молодежная, д. 15 | га |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | ул. Комсомольская, д. 1 | га |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | ул. Молодежная, д. 11 | га |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | ул. Комсомольская, д. 5 | га |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | ул. Комсомольская, д. 7 | га |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | ул. Ленина, д. 2, д. 4 | га |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | ул. Таежная, д. 10 | га |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | ул. Молодежная, д. 7 | га |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | ул. Ленина, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7 | га |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | ул. Комсомольская, д. 6, д. 4 | га |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | ул. Таежная, д. 12, д. 16 | га |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | ул. Мира, д. 2, д. 4 | га |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | ул. Ленина, д. 14, д. 12, д. 16 | га |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | ул. Комсомольская, д. 15, д. 17 | га |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | ул. Ленина, д. 9, д. 13 | га |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | ул. Комсомольская, д. 12 | га |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | ул. Харьковская, д. 5 | га |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | ул. Харьковская, д. 6, д. 8 | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | ул. Молодежная, д. 31 | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Реализация проекта - "Озеро" ул. Молодежная 2024 г. - 2026 г.

## Таблица 2

Основные мероприятия муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в муниципальном образовании

город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030"

| N п/п | Основное мероприятие (связь мероприятий с целевыми показателями программы) | Исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 - 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий города Покачи (1.1) | Отдел архитектуры и градостроительства, МУ "УКС", Управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме I |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ### Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий города Покачи (2.1) | Отдел архитектуры и градостроительства, МУ "УКС", Управление жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 26094338,89 | 11475450,00 | 8072333,33 | 6546555,56 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20834700,00 | 7677700,00 | 7265100,00 | 5891900,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5259638,89 | 3797750,00 | 807233,33 | 654655,56 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме II |  | Всего | 26094338,89 | 11475450,00 | 8072333,33 | 6546555,56 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20834700,00 | 7677700,00 | 7265100,00 | 5891900,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5259638,89 | 3797750,00 | 807233,33 | 654655,56 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: |  |  | Всего: | 26094338,89 | 11475450,00 | 8072333,33 | 6546555,56 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20834700,00 | 7677700,00 | 7265100,00 | 5891900,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5259638,89 | 3797750,00 | 807233,33 | 654655,56 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по проектам, портфелям проектов города Покачи (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты, портфели проектов города Покачи (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа) |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 26094338,89 | 11475450,00 | 8072333,33 | 6546555,56 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20834700,00 | 7677700,00 | 7265100,00 | 5891900,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5259638,89 | 3797750,00 | 807233,33 | 654655,56 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1 Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" администрации города Покачи |  |  | всего | 31850810,00 | 11475450,00 | 10772030,00 | 9603330,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 17000050,00 | 5758830,00 | 5500980,00 | 5740240,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 14850760,00 | 5716620,00 | 5271050,00 | 3863090,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| и т.д. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные

в том числе на реализацию национальных и федеральных

проектов Российской Федерации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на плановый

период до 2030 года"

| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 12: вместо цифр "2020" имеются в виду цифры "2022".. |
| --- |
| N п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации), проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | _ | _ | _ | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по портфелю жилье и городская среда |  |  |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Портфели проектов муниципального образования города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | _ | _ |  |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на плановый

период до 2030 года", их связь с целевыми показателями

| N п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативно-правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма I "Благоустройство общественных территорий города Покачи" |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий города Покачи | Благоустройство парков, скверов и иных общественных территорий, устройство освещения улицы, парка, сквера. | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды" | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха) |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма II "Благоустройство дворовых территорий города Покачи" |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий города Покачи | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для мусора | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды" | Количество благоустроенных дворовых территорий |

## Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий муниципальной

программы "Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании город Покачи на 2019 год

и плановый период 2025 - 2030 годы"

| N п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

## Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы "Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании город Покачи на 2019 год

и плановый период 2025 - 2030 годы" и мер по их преодолению

| N п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | юридические риски - непредвиденные изменения бюджетного законодательства федерального и регионального уровня, рассогласованность нормативных документов | упреждающее прогнозирование последствий рисков, осуществление взаимодействия с участниками бюджетного процесса |
| 2 | экономические риски - ухудшение экономической ситуации в стране, регионе, городе и сопряженные с ним изменения показателей муниципального прогноза социально-экономического развития, влияющие на параметры бюджета города |  |
| 3 | управленческие риски - несоблюдение иными участниками бюджетного процесса установленных сроков и требований к осуществлению процедур, представление документов и материалов, используемых исполнителями программы для исполнения закрепленных за ним функций |  |

## Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства муниципальной

программы "Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании город Покачи на 2019 год

и плановый период 2025 - 2030 годы"

| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | город Покачи | "Озеро" ул. Молодежная | 2,6 | 2024 г. - 2026 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 2 | город Покачи | Территория, ограниченная ул. Таежная, ул. Молодежная, ул. Солнечная | 1,6 | 2021 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 3 | город Покачи | Велосипедная дорожка по ул. Комсомольская, ул. Ленина | 950 | 2027 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 4 | город Покачи | Парковая зона пер. Парковый | 2,7 | 2028 г. - 2029 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 5 | город Покачи | "Сквер по ул. Таежная" (III очередь) | 2,7 | 2022 г. - 2023 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 6 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 9 | 0,6 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 7 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 15 | 0,4 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 8 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 1 | 0,3 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 9 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 11 | 0,4 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 10 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 5 | 0,3 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 11 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 7 | 0,1 | 2019 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 12 | город Покачи | ул. Ленина, д. 2, д. 4 | 0,2 | 2020 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 13 | город Покачи | ул. Таежная, д. 10 | 0,2 | 2020 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 14 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 7 | 0,1 | 2021 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 15 | город Покачи | ул. Ленина, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7 | 0,7 | 2021 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 16 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 6, д. 4 | 0,3 | 2022 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 17 | город Покачи | ул. Таежная, д. 12, д. 16 | 0,4 | 2022 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 18 | город Покачи | ул. Мира, д. 2, д. 4 | 0,4 | 2023 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 19 | город Покачи | ул. Ленина, д. 14, д. 12, д. 16 | 0,2 | 2023 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 20 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 15, д. 17 | 0,3 | 2024 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 21 | город Покачи | ул. Ленина, д. 9, д. 13 | 0,3 | 2024 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 22 | город Покачи | ул. Комсомольская, д. 12 | 0,2 | 2025 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 23 | город Покачи | ул. Харьковская, д. 5 | 0,2 | 2025 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 24 | город Покачи | ул. Харьковская, д. 6, д. 8 | 0,2 | 2026 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |
| 25 | город Покачи | ул. Молодежная, д. 31 | 0,1 | 2027 г. | Федеральный бюджет, окружной бюджет, местный бюджет |

## Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, инвестиционные проекты

(далее - инвестиционные проекты) муниципальной программы

"Формирование современной городской среды в муниципальном

образовании город Покачи на 2019 год и плановый период

2025 - 2030 годы"

| N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | _ | _ | _ | _ |