АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2018 г. № 1001

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ»

В соответствии с 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Покачи от 20.05.2009 № 374 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды в городе Покачи», пунктом 11 части 1 статьи 6 Устава города Покачи, распоряжением 2 администрации города Покачи от 20.09.2018 № 176-р «О разработке муниципальных программ города Покачи на 2019 - 2030 годы», пунктом 5 части 3 статьи 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 24.03.2022 № 293:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Покачи Н.Ш. Вафина.

Исполняющий обязанности

главы города Покачи,

первый заместитель главы города Покачи

В.Г.КАЗАНЦЕВА

# Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 12.10.2018 № 1001

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ПОКАЧИ»

## Статья 1. Общие положения

1. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи» (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2021 № 595-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность», статьей 18 Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 № 110.

Муниципальная программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области экологической безопасности в муниципальном образовании город Покачи, с указанием объема и источников их финансирования, результативности мероприятий муниципальной программы, ответственных за реализацию указанных мероприятий. Муниципальная программа направлена на решение проблем экологии города Покачи и создание благоприятной среды для проживания горожан.

2. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

1) передача части функций ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы подведомственным муниципальным организациям, казенным учреждениям города Покачи в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют Уставу казенных учреждений;

2) заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) заключение соглашений (договоров) с уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации мероприятий муниципальной программы;

4) оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий;

5) финансирование мероприятий по организации деятельности в сфере обращения с отходами реализуется путем предоставления субвенции бюджету города Покачи из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;

6) финансирование мероприятий по дезинсекции и дератизации реализуется путем предоставления субвенции бюджету города Покачи из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры автономного округа от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

3. Ответственным исполнителем муниципальной программы является:

1) Управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - УЖКХ);

2) соисполнители:

а) муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МУ «УКС»;

б) комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (далее - КУМИ);

в) отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи;

г) управление по вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи (далее - У по ВБГО и ЧС);

д) управление образования администрации города Покачи;

е) управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи;

ж) муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения» (далее - МКУ «УМТО»).

Должностные лица ответственных исполнителей несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственность за:

1) достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субвенций из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

2) достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

4) недостоверность содержащихся в представляемых документах сведений;

5) несут ответственность за эффективное и целевое использование средств.

## Паспорт муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи» |  |  | Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи (далее - УЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1) муниципальное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МУ "УКС"); 2) комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (далее - КУМИ); 3) отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи; 4) управление по вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи (далее - У по ВБГО и ЧС); 5) управление образования администрации города Покачи; 6) управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи; 7) муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения" (далее - МКУ "УМТО"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1) обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Покачи; 2) снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1) снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; 2) охрана и защита городских лесов; 3) формирование экологической грамотности и культуры населения города Покачи; 4) формирование системы адаптации к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду; 5) обеспечение благоустроенности территорий города; 6) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности на территории городского округа, рационального использования природных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 "Строительство объектов природоохранного назначения". Подпрограмма 2 "Организация мероприятий по охране окружающей среды". Подпрограмма 3 "Благоустройство рекреационных зон". Подпрограмма 4 "Организация противоэпидемических мероприятий". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п\п | Наименование целевого показателя | Документ - основание |  | Базовое значение |  |  |  |  | На момент окончания реализации муниципальной программы 2030 |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
|  | 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов утилизации и обезвреживания отходов, шт. | Год окончания действия полигона твердых бытовых отходов 2028 год (сведения из регионального реестра объектов размещения отходов (полигоны твердых коммунальных и производственных отходов по состоянию на 01.01.2019). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | УЖКХ, МУ "УКС", КУМИ, отдел архитектуры и градостроительства |  |  |
|  | 2. | Доля вывезенных и утилизированных отходов в результате ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, % | "Определяются в соответствии с формой федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы), утвержденной приказом Росстата от 09.10.2020 N 627 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления". Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". |  | 8,3 | 24,5 | 32,7 | 41,2 | 50 | 100 |  | УЖКХ |  |  |
|  | 3 | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность, га | Определяются исходя из нормативов и параметров санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных мероприятий, установленных лесохозяйственным регламентом городских лесов города Покачи, утвержденным постановлением администрации города от 11.04.2016 N 328. По данным лесоустройства площадь городских лесов составляет 940 га. |  | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |  | УпоВБГОиЧС, УЖКХ |  |  |
|  | 4 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в том числе эковолонтеры, от общей численности населения города, % | Рассчитывается как отношение численности населения, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, к общей численности населения автономного округа, по формуле: А / Б x 100%, где: А - численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год; Б - общая численность населения города за отчетный год. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Пункт 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", данные из паспорта портфеля проектов "Экология" в части декомпозиции и целевых значений показателя "Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции", утвержденный Проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 21.08.2018. |  | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 |  | УпоВБГОиЧС, УЖКХ |  |  |
|  | 5. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | Пункт 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", данные портфеля проектов "Экология" в части декомпозиции и целевых значений показателя "Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов". |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |  | УЖКХ |  |  |
|  | 6. | Площадь городских территорий общего пользования (скверы, аллеи и т.п.), занятых зелеными насаждениями, га | В соответствии с основными показателями озелененных территорий из Генерального плана города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 17.12.2014 N 111. |  | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |  | МКУ "УМТО" |  |  |
|  | 7. | Количество обслуживаемых детских игровых и спортивных площадок, шт. | Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию детских дворовых и спортивных площадок. |  | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |  | МКУ "УМТО" |  |  |
|  | 8. | Площадь, на которой проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации, га | Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработок, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Покачи. Перечень объектов, подлежащих акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке и барьерной дератизации на территории города Покачи, определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.03.2017 N 73-п "Об установлении критериев отбора площадей в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих дезинсекции и дератизации, нормативов расходов на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативов расходов на осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения дезинсекции и дератизации, а также нормативов расходов на администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2013 года N 160-п "Об организации мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". |  | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 |  | УЖКХ |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Всего 2019-2030 |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |  |  |
|  | всего |  | 51 839 996,42 |  | 5 102 409,44 |  | 2 822 450,00 | 2 772 430,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 2 754 800,00 |  | 321 700,00 |  | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 19 085 196,42 |  | 4 780 709,44 |  | 2 303 450,00 | 2 253 430,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Покачи | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего 2019-2030 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
|  | Портфель проектов "Экология" - 0,00 рублей в том числе: региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" - 0,00 рублей. (2019 - 2025 годы и на период до 2030 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 794 673,86 |  | 598 224,62 |  | 598 224,62 | 598 224,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

## Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия государственной программы (их связь с целевыми показателями государственной программы) |  | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |  |
| Подпрограмма 1. Строительство объектов природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство локального объекта для утилизации и обезвреживания отходов (1) |  | УЖКХ, МУ "УКС", КУМИ, отдел архитектуры и градостроительства | всего | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | всего | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2. Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по предупреждению образования и ликвидации несанкционированных свалок отходов (2) |  | УЖКХ | всего | 876 448,11 | 370 419,27 | 100 000,00 | 97 963,48 | 101 738,32 | 103 163,52 | 103 163,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 876 448,11 | 370 419,27 | 100 000,00 | 97 963,48 | 101 738,32 | 103 163,52 | 103 163,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов (3) |  | УпоВБГОиЧС, УЖКХ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Мероприятия по экологическому просвещению, образованию населения и формированию экологической культуры (4) |  | УЖКХ | всего | 423 300,00 | 71 800,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 67 900,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 423 300,00 | 71 800,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 67 900,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проектов (4) |  | УЖКХ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5. | Формирование системы адаптации к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду (4) |  | УЖКХ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Мероприятия по очистке от твердых коммунальных отходов берегов водных объектов в границах города Покачи (5) |  | УЖКХ | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  | всего | 1 299 748,11 | 442 219,27 | 174 600,00 | 172 563,48 | 169 638,32 | 170 363,52 | 170 363,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 423 300,00 | 71 800,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 67 900,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 876 448,11 | 370 419,27 | 100 000,00 | 97 963,48 | 101 738,32 | 103 163,52 | 103 163,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3. Благоустройство рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание и озеленение территории города (6) |  | УЖКХ, МКУ "УМТО" | всего | 14 679 398,31 | 1 604 952,16 | 3 770 126,40 | 2 790 665,67 | 3 063 101,12 | 1 750 286,48 | 1 700 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14 679 398,31 | 1 604 952,16 | 3 770 126,40 | 2 790 665,67 | 3 063 101,12 | 1 750 286,48 | 1 700 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Прочие мероприятия по благоустройству рекреационных зон (7) |  | МКУ "УМТО" | всего | 3 529 350,00 | 245 680,00 | 330 000,00 | 437 800,00 | 1 615 870,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 529 350,00 | 245 680,00 | 330 000,00 | 437 800,00 | 1 615 870,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  | всего | 18 208 748,31 | 1 850 632,16 | 4 100 126,40 | 3 228 465,67 | 4 678 971,12 | 2 200 286,48 | 2 150 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18 208 748,31 | 1 850 632,16 | 4 100 126,40 | 3 228 465,67 | 4 678 971,12 | 2 200 286,48 | 2 150 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4. Организация противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение дезинсекционной (ларвицидной), акарицидной обработок и барьерной дератизации (8) |  | УЖКХ | всего | 2 331 500,00 | 272 200,00 | 451 800,00 | 450 100,00 | 253 800,00 | 451 800,00 | 451 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 331 500,00 | 272 200,00 | 451 800,00 | 450 100,00 | 253 800,00 | 451 800,00 | 451 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 |  |  | всего | 2 331 500,00 | 272 200,00 | 451 800,00 | 450 100,00 | 253 800,00 | 451 800,00 | 451 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 331 500,00 | 272 200,00 | 451 800,00 | 450 100,00 | 253 800,00 | 451 800,00 | 451 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | всего | 51 839 996,42 | 2 565 051,43 | 4 726 526,40 | 3 851 129,15 | 5 102 409,44 | 2 822 450,00 | 2 772 430,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 754 800,00 | 344 000,00 | 526 400,00 | 524 700,00 | 321 700,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19 085 196,42 | 2 221 051,43 | 4 200 126,40 | 3 326 429,15 | 4 780 709,44 | 2 303 450,00 | 2 253 430,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | УЖКХ |  | всего | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Прочие расходы |  |  | всего | 21 839 996,42 | 2 565 051,43 | 4 726 526,40 | 3 851 129,15 | 5 102 409,44 | 2 822 450,00 | 2 772 430,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 754 800,00 | 344 000,00 | 526 400,00 | 524 700,00 | 321 700,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19 085 196,42 | 2 221 051,43 | 4 200 126,40 | 3 326 429,15 | 4 780 709,44 | 2 303 450,00 | 2 253 430,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель (УЖКХ) |  |  | всего | 37 379 454,74 | 972 523,15 | 2 164 921,40 | 1 514 369,45 | 1 483 313,70 | 622 163,52 | 622 163,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 754 800,00 | 344 000,00 | 526 400,00 | 524 700,00 | 321 700,00 | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4 624 654,74 | 628 523,15 | 1 638 521,40 | 989 669,45 | 1 161 613,70 | 103 163,52 | 103 163,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 30 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Соисполнитель 1 (МУ "УКС") |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Соисполнитель 2 (КУМИ) |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Соисполнитель 3 (Отдел архитектуры и градостроительства) |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Соисполнитель 4 (УпоВБГОиЧС) |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Соисполнитель 5 (МКУ "УМТО") |  |  | всего | 12 310 275,20 | 1 592 528,28 | 2 561 605,00 | 2 336 759,70 | 3 619 095,74 | 2 200 286,48 | 2 150 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12 310 275,20 | 1 592 528,28 | 2 561 605,00 | 2 336 759,70 | 3 619 095,74 | 2 200 286,48 | 2 150 266,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Таблица 3

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |  | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Цель 1. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» |  |  |  |  |
| Задачи 1. «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности на территории городского округа, рационального использования природных ресурсов» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство локального объекта для утилизации и обезвреживания отходов |  | Строительство локального объекта для утилизации и обезвреживания отходов | - |
| Цель 2. «Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Покачи» |  |  |  |  |
| Задача 2. «Охрана и защита городских лесов; формирование экологической грамотности и культуры населения города Покачи; обеспечение благоустроенности территорий города» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по предупреждению образования и ликвидации несанкционированных свалок отходов |  | Обращение с твердыми коммунальными отходами; оказание услуг по предоставлению спец. транспорта | - |
| 2.2. | Мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов |  | Мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | - |
| 2.3. | Мероприятия по экологическому просвещению, образованию населения и формированию экологической культуры |  | Заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; канцелярские принадлежности | - |
| 2.4. | Поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проектов |  | Поддержка (содействие) граждан и общественных объединений при реализации экологических проектов | - |
| 2.5. | Формирование системы адаптации к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду |  | Формирование системы адаптации к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду | - |
| 2.6. | Мероприятия по очистке от твердых коммунальных отходов берегов водных объектов в границах города Покачи |  | Мероприятия по очистке от твердых коммунальных отходов берегов водных объектов в границах города Покачи | - |
| Цель 3. «Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Покачи» |  |  |  |  |
| Задача 3. «Обеспечение благоустроенности территорий города» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |
| 3.1. | Санитарное содержание и озеленение территории города |  | Обращение с твердыми коммунальными отходами; выполнение работ по расчету нормативов ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269, и разработка документации, отражающей организацию и технологию вывоза мусора на территории города Покачи ХМАО - Югры; оказание услуг по предоставлению спец. транспорта | - |
| 3.2 | Прочие мероприятия по благоустройству рекреационных зон |  | Прочие мероприятия по благоустройству рекреационных зон | - |
| Цель 4. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» |  |  |  |  |
| Задача 4. «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; формирование системы адаптации к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация противоэпидемических мероприятий» |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение дезинсекционной (ларвицидной), акарицидной обработок и барьерной дератизации | Заработная плата; начисления на выплаты по оплате труда; тех. обслуживание лифтового хозяйства; дератизация и дезинсекция | - |

## Таблица 4

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый

период 2025 и 2030 годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии

с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными

соглашениями

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2022 | Инвестиции на 2022 год |  |  |  |  | Инвестиции на 2023 год |  |  |  |  | Инвестиции на 2024 год |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Локальный объект для утилизации и обезвреживания отходов | 15 тыс. тонн в год | 2028 | Иные источники финансирования | Целевой показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию объектов утилизации и обезвреживания отходов, шт.» |

## Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного

элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов утилизации и обезвреживания отходов, шт. <1> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Доля вывезенных и утилизированных отходов в результате ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, % <2> | 8,3 | 8,3 | 9,1 | 16,7 | 24,5 | 32,7 | 41,2 | 50,0 | 55,6 | 62,5 | 71,4 | 83,3 | 100,0 | 100 |
| 2.1 | Объем вывезенных и утилизированных отходов в результате ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, м3 | 800 | 800 | 800 | 1440 | 2080 | 2720 | 3360 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.2 | Общий объем отходов подлежащих утилизации, м3, | 9600 | 9600 | 8800 | 8640 | 8480 | 8320 | 8160 | 8000 | 7200 | 6400 | 5600 | 4800 | 4000 | 4000 |
| 3 | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность, га <3> | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 4 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в том числе эковолонтеры, от общей численности населения города, % | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 4.1 | Численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год, чел. | 7320 | 7320 | 7370 | 7420 | 7470 | 7520 | 7570 | 7620 | 7670 | 7720 | 7770 | 7820 | 7870 | 7870 |
| 4.2 | Общая численность населения города за отчетный год, чел. | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 | 17987 |
| 5 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км <5> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | Площадь городских территорий общего пользования (скверы, аллеи и т.п.), занятых зелеными насаждениями, га <6> | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |
| 7 | Количество обслуживаемых детских игровых и спортивных площадок, шт. <7> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации, га <8> | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 65,38 |

--------------------------------

<1> Год окончания действия полигона твердых бытовых отходов 2028 год (сведения из регионального реестра объектов размещения отходов (полигоны твердых коммунальных и производственных отходов по состоянию на 01.01.2019).

<2> Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 09.10.2020 № 627. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

<3> Определяются исходя из лесоустройства площадь городских лесов составляет 940 га.

Рассчитывается как отношение численности населения, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, к общей численности населения автономного округа, по формуле:

А / Б x 100%, где:

А - численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год;

Б - общая численность населения города за отчетный год. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

<4> Рассчитывается как отношение численности населения, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, к общей численности населения автономного округа, по формуле:

А / Б x 100%, где:

А - численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-образовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год;

Б - общая численность населения города за отчетный год. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Пункт 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», данные из паспорта портфеля проектов «Экология» в части декомпозиции и целевых значений показателя «Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции», утвержденный Проектным комитетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 21.08.2018.

<5> Пункт 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», данные портфеля проектов «Экология» в части декомпозиции и целевых значений показателя «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов».

<6> В соответствии с основными показателями озелененных территорий из Генерального плана города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 17.12.2014 № 111.

<7> Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию детских дворовых и спортивных площадок.

<8> Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработок, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Покачи. Перечень объектов, подлежащих акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке и барьерной дератизации на территории города Покачи, определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.03.2017 № 73-п «Об установлении критериев отбора площадей в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих дезинсекции и дератизации, нормативов расходов на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативов расходов на осуществление мероприятий по контролю эффективности проведения дезинсекции и дератизации, а также нормативов расходов на администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8.05.2013 № 160-п «Об организации мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

## Таблица 7

Наказы избирателей

| п/п | Основание |  |  |  | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Сумма всего, руб. | по годам в руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный правовой акт | Реквизиты | Пункт, подпункт | Содержание |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Таблица 8

План мероприятий, направленный на достижение значений

(уровней) показателей оценки эффективности деятельности

исполнительных органов государственной власти

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (Таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации <*> | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2.3. Мероприятия по экологическому просвещению, образованию населения и формированию экологической культуры | 1) обеспечение информирования населения через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио и интернет-ресурсы), в том числе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 2) осуществление информационно-издательской деятельности, в том числе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 3) организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий (в том числе конкурсов) | Портфель проектов «Экология» региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» | УЖКХ/управление образования, управление культуры, спорта и молодежной политики | Сохранение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, в том числе эковолонтеры, от общей численности населения города |

## Таблица 9

Перечень предложений и инициатив граждан, направленных

на достижение показателей национальных целей, оценку

эффективности деятельности высших должностных лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной

власти) субъектов Российской Федерации,

социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры и города Покачи

| № п/п | Содержание предложения | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Номер, наименование показателя | Ответственный исполнитель | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обработка в летнее время территории города Покачи от комаров и мошек | Мероприятие 4.1. «Проведение дезинсекционной (ларвицидной), акарицидной обработок и барьерной дератизации» | 8. Площадь, на которой проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации, га | УЖКХ | Швалев Юрий Владимирович (избирательный округ № 11) |