Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2024 г. N 1004

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ

ПОКАЧИ"

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство", с частью 2 статьи 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 23.04.2024 N 369, со стратегией социально-экономического развития города Покачи до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 26.06.2024 N 47:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:

1) постановление администрации города Покачи 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

2) постановление администрации города Покачи от 29.04.2019 N 397 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

3) постановление администрации города Покачи от 11.11.2019 N 1010 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

4) постановление администрации города Покачи от 28.10.2019 N 953 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

5) постановление администрации города Покачи от 11.03.2020 N 217 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

6) постановление администрации города Покачи от 28.07.2020 N 600 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

7) постановление администрации города Покачи от 27.10.2020 N 888 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

8) постановление администрации города Покачи от 30.11.2020 N 1021 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

9) постановление администрации города Покачи от 30.11.2020 N 1022 "О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" в городе Покачи";

10) постановление администрации города Покачи от 25.02.2021 N 180 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

11) постановление администрации города Покачи от 26.03.2021 N 274 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

12) постановление администрации города Покачи от 14.04.2021 N 331 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

13) постановление администрации города Покачи от 29.04.2021 N 383 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

14) постановление администрации города Покачи от 02.08.2021 N 700 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

15) постановление администрации города Покачи от 23.08.2021 N 779 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

16) постановление администрации города Покачи от 22.10.2021 N 956 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

17) постановление администрации города Покачи от 15.03.2022 N 274 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

18) постановление администрации города Покачи от 21.03.2022 N 282 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

19) постановление администрации города Покачи от 13.07.2022 N 728 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

20) постановление администрации города Покачи от 12.09.2022 N 968 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

21) постановление администрации города Покачи от 07.10.2022 N 1043 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

22) постановление администрации города Покачи от 25.10.2022 N 1109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

23) постановление администрации города Покачи от 14.02.2023 N 128 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

24) постановление администрации города Покачи от 14.02.2023 N 129 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

25) постановление администрации города Покачи от 18.07.2023 N 582 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

26) постановление администрации города Покачи от 31.10.2023 N 880 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

27) постановление администрации города Покачи от 09.02.2024 N 96 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

28) постановление администрации города Покачи от 04.03.2024 N 172 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

29) постановление администрации города Покачи от 04.03.2024 N 173 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

30) постановление администрации города Покачи от 11.04.2024 N 317 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999";

31) постановление администрации города Покачи от 14.08.2024 N 780 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", утвержденную постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 N 999".

3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи - Максютовой О.И., обеспечить размещение муниципальной программы в актуальной редакции с учетом всех изменений на официальном сайте администрации города Покачи, согласно правилам ведения Реестра муниципальных программ города Покачи, утвержденным распоряжением администрации города Покачи от 17.05.2021 N 46-р, в течение семи рабочих дней после утверждения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "ПокачиИнформ" (http://vgazetepv.ru/).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Покачи Вафина Н.Ш.

Глава города Покачи

В.Л.ТАНЕНКОВ

# Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 30.10.2024 N 1004

## Паспорт

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе

Покачи"

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вафин Наиль Шамильевич |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи (далее - УЖКХ) |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи (далее - КУМИ). 2. МУ "Управление капитального строительства" (далее - УКС). |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации | 2025 - 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 4. Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа города Покачи. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной, энергетической инфраструктуры с использованием современных ресурсосберегающих технологий и материалов, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. 2. Приведение в нормативное состояние инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на обеспечение надежности и отвечающих требованиям действующего законодательства. 3. Реализация инвестиционных проектов по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. 4. Установление единого порядка содержания внешнего благоустройства на территории города. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы, структурный элемент | 1. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения". 2. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами". 3. Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов". 4. Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики". 5. Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи". |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источники финансирования | Всего (2025 - 2030) | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 |
|  | всего | 478032122,25 | 170526752,27 | 154859280,38 | 152646089,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 364504000,00 | 129692200,00 | 118524400,00 | 116287400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 113528122,25 | 40834552,27 | 36334880,38 | 36358689,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | Комфортная и безопасная среда для жизни, пункт "в" части 1 Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" |  |  |  |  |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы 1. Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 4. Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа города Покачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, на которых проведен капитальный ремонт | МП <*> | км | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Покачи субсидии, предусмотренной муниципальной программой муниципального образования город Покачи "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", ООО "Экосистема" на финансовое возмещение затрат по капитальному ремонту систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи, разработки проектно-сметной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ Постановление администрации города Покачи от 27.05.2022 N 551 "О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории города Покачи" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году | - |
| 2 | Количество организаций, получивших поддержку в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, оказывающих услуги в сфере по водоснабжению и водоотведению | МП <*> | шт. | 2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Покачи субсидии, предусмотренной муниципальной программой муниципального образования город Покачи "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", ООО "Экосистема" на финансовое возмещение затрат по капитальному ремонту систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи, разработки проектно-сметной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ Постановление администрации города Покачи от 27.05.2022 N 551 "О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории города Покачи" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | - |
| 3 | Количество выведенных объектов из реестра опасных производственных объектов | МП <*> | шт. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Покачи субсидии, предусмотренной муниципальной программой муниципального образования город Покачи "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Покачи", ООО "Экосистема" на финансовое возмещение затрат по капитальному ремонту систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи, разработки проектно-сметной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости работ Постановление администрации города Покачи от 27.05.2022 N 551 "О Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению на территории города Покачи" | Управление ЖКХ администрации города Покачи, УКС | - | - |
| 4 | Количество отремонтированных многоквартирных домов/ количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах | МП <*> | ед./ед. | 3/5 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 N 568-п "О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года | - |
| 5 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | МП <*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 6 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | МП <*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 7 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | МП <*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 8 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | МП <*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 9 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП <*> | кВт.ч/м2 | 48,19 | 2023 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 | 48,19 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 10 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | МП <*> | Гкал/м2 | 0,2197 | 2023 | 0,2197 | 0,2197 | 0,2197 | 0,2197 | 0,2197 | 0,2197 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 11 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП <*> | м3/чел | 8,94 | 2023 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 12 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП <*> | м3/чел | 4,67 | 2023 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | МП <*> | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | МП <*> | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП <*> | Гкал/м2 | 0,25 | 2023 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | МП <*> | м3/чел | 21,58 | 2023 | 21,58 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | МП <*> | м3/чел | 13,15 | 2023 | 13,15 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП <*> | кВт.ч/м2 | 46,35 | 2023 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 19 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | МП <*> | т.у.т./м2 | 0,053 | 2023 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 20 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | МП <*> | т.у.т./Гкал | 151,13 | 2023 | 151,13 | 150,85 | 150,85 | 150,85 | 150,85 | 150,85 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | МП <*> | кВтч/тыс. Гкал | 11,77 | 2023 | 11,77 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 22 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | МП <*> | % | 12,25 | 2023 | 12,25 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 23 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | МП <*> | % | 6,1 | 2023 | 6,10 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | МП <*> | кВтч/м3 | 0,34 | 2023 | 0,34 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | МП <*> | кВтч/м3 | 1,28 | 2023 | 1,28 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,43 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 26 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | МП <*> | кВтч/м3 | 3,241 | 2023 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 27 | Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) | МП <*> | шт. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пункт 4 статьи 14 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Журнал учета обращений граждан об неудовлетворенном уровне освещенности городских территорий | Управление ЖКХ администрации города Покачи, УКС | Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве | - |
| 28 | Количество голов отловленных животных без владельцев | МП <*> | голов. | 13 | 2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"; Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 28.1 | Количество животных принятых в муниципальную собственность | МП <*> | голов. | 0 | 2023 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с частью 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 29 | Удовлетворенность населения содержанием мест захоронения городского кладбища (не более 3 обращений) | МП <*> | шт. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | Государственная автоматизированная информационная система "Управление" |
| 30 | Количество покрашенных фасадов домов | МП <*> | шт. | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием город Покачи и обществом с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО "Нефтяная Компания ЛУКОЙЛ"; Решение Думы города Покачи от 20.06.2019 N 38 "О правилах благоустройства территории города Покачи". | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 31 | Количество обустроенных площадок, в том числе приобретение контейнеров для сбора ТКО | МП <*> | площ./ед. конт | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра"; 2) Постановление администрации города Покачи от 11.02.2022 N 154 "Об утверждении схемы санитарной очистки территории города Покачи на 2021 - 2026 годы" 3) Контракт на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для ТКО. Контракт на приобретение и поставку контейнеров для сбора ТКО. | Управление ЖКХ администрации города Покачи, УКС | - | - |
| 32 | Доля проб сточных вод несоответствующих установленных нормативам допустимых сбросам | МП <*> | %, Д = К / Ко | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"; Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту установки дизельной электростанции для аварийного электроснабжения городской котельной 2 x 320 кВт/0,4 кВ | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 32.1 | Количество проб сточных вод несоответствующих установленным нормативам | МП <*> | ед. К | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 32.2 | Общее количество проб воды | МП <*> | ед., Ко | 346 | 2023 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 33 | Количество разработанных (актуализированных) документов, отображающих текущее состояние и развитие жилищно-коммунального комплекса города Покачи | МП <*> | шт. | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), приказ Минэнерго России от 29.10.2021 N 1169 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" | Управление ЖКХ администрации города Покачи | - | - |
| 34 | Количество устроенных вольеров в приюте для животных без владельцев | МП <*> | шт. | 8 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 N 89-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Управление ЖКХ администрации города Покачи, УКС | - | - |
| 35 | Количество обращений по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, шт. | МП <*> | шт. | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 N 643-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" | Управление ЖКХ администрации города Покачи, УКС | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | - |

--------------------------------

<*> муниципальная программа

#### 2.1. Прокси-показатели в рамках муниципальной программы

в 2025 - 2030 (указывается год) году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  | Документ (основание) | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... | ... | ... | ... | ... | На конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование основного целевого показателя муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование прокси-показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Наименование прокси-показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения." |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник управления ЖКХ администрации города Покачи |  | срок реализации 2025 - 2030 |
| 1.1 | Реализация инвестиционных проектов по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. | Повышение эффективности использования топливно-энергетическими ресурсами | Протяженность инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, на которых проведен капитальный ремонт; Количество организаций, получивших поддержку в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, оказывающих услуги в сфере по водоснабжению и водоотведению. |
|  | Структурные элементы, не входящие в направление (подпрограмму) |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник управления ЖКХ администрации города Покачи |  | срок реализации 2025 - 2030 |
| 2.1 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами; развитие и модернизация энергетической отрасли | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | Протяженность инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, на которых проведен капитальный ремонт; Количество организаций, получивших поддержку в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, оказывающих услуги в сфере по водоснабжению и водоотведению; Количество выведенных объектов из реестра опасных производственных объектов; Количество разработанных (актуализированных) документов, отображающих текущее состояние и развитие жилищно-коммунального комплекса города Покачи. |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник управления ЖКХ администрации города Покачи |  | срок реализации 2025 - 2030 |
| 3.1 | Приведение в нормативное состояние инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирных домов, направленных на обеспечение надежности и отвечающих требованиям действующего законодательства | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Покачи | Количество отремонтированных многоквартирных домов/ количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах. |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник управления ЖКХ администрации города Покачи |  | срок реализации 2025 - 2030 |
| 4.1 | Реализация инвестиционных проектов по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, повышение энергетической эффективности при производстве и передачи энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы; Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах; Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии; Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды; Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам). |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Начальник управления ЖКХ администрации города Покачи |  | срок реализации 2025 - 2030 |
| 5.1 | Установление единого порядка содержания внешнего благоустройства на территории города | Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа города Покачи | Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан); Количество голов отловленных животных без владельцев; Количество животных принятых в муниципальную собственность; Удовлетворенность населения содержанием мест захоронения городского кладбища (не более 3 обращений); Количество покрашенных фасадов домов; Количество обустроенных площадок, в том числе приобретение контейнеров для сбора ТКО; Количество устроенных вольеров в приюте для животных без владельцев; Количество обращений по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 170526752,27 | 154859280,38 | 152646089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478032122,25 |
| Всего, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 129692200,00 | 118524400,00 | 116287400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364504000,00 |
| Местный бюджет | 40834552,27 | 36334880,38 | 36358689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113528122,25 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения." (всего), в том числе: ЦС 20.4.01.00000 | 151244500,00 | 139004600,00 | 135361439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425610539,08 |
| Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 123246700,00 | 111604100,00 | 108829600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343680400,00 |
| Местный бюджет | 27997800,00 | 27400500,00 | 26531839,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81930139,08 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами." (всего), в том числе: ЦС 20.4.02.00000 | 9312447,87 | 9136111,11 | 9733333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28181892,31 |
| Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 5479300,00 | 5972500,00 | 6510000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17961800,00 |
| Местный бюджет | 3833147,87 | 3163611,11 | 3223333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10220092,31 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов." (всего), в том числе: ЦС 20.4.03.00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики." (всего), в том числе: ЦС 20.4.04.00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи." (всего), в том числе: ЦС 20.4.05.00000 | 9969804,40 | 6718569,27 | 7551317,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24239690,86 |
| Всего из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 966200,00 | 947800,00 | 947800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2861800,00 |
| Местный бюджет | 9003604,40 | 5770769,27 | 6603517,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21377890,86 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 1

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый

период 2026 - 2030 годов, включая приобретение объектов

недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии

с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными

соглашениями

тыс. руб.

| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (рубли) |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | В период реализации муниципальной программы 2029 - 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы: Обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в том числе: |  |  |  |  |  | Всего | 65998,40 | 73837,17 | 83622,41 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 46290,18 | 48889,10 | 55767,14 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5143,36 | 5432,13 | 6196,35 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Иные источники | 14564,86 | 19515,94 | 21658,92 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1. Объекты создаваемые в 2025 году и на плановом периоде 2026 - 2030 годов, включая приобретаемые объекты недвижимого имущества, объектов создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1: |  |  |  |  |  | Всего | 65998,40 | 73837,17 | 83622,41 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 46290,18 | 48889,10 | 55767,14 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5143,36 | 5432,13 | 6196,35 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Иные источники | 14564,86 | 19515,94 | 21658,92 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1 | Реконструкция объекта "КОС-7000" в г. Покачи | 7000,00 | 2033,00 | 314844,00 | 260303,94 | Всего | 35148,40 | 38837,17 | 46222,41 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 18525,18 | 17389,10 | 22107,14 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2058,36 | 1932,13 | 2456,35 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Иные источники | 14564,86 | 19515,94 | 21658,92 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов участков: 2025: 1. Капитальный ремонт канализационной сети К65-К60 (участок К65-К64) (Молодежная 10) 2. Капитальный ремонт канализационной сети К60-К53 (Молодежная 8) 3. Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения участок ул. Таежная, д. 10 - ул. Таежная, д. 8 4. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения участок ул. Таежная, д. 10 - ул. Таежная, д. 8 5. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения участок ул. Таежная, д. 10 - ул. Таежная, д. 8 2026: 1. Капитальный ремонт канализационной сети К377-КНС7 (участок К377-К376, К374-К370) (коллектор вдоль СОШ4) 2. Капитальный ремонт канализационной сети К383-К377 (Ленина 8) 2027: 1. Капитальный ремонт канализационной сети К390-К377 (участок К387-К377) (Ленина 7) 2. Капитальный ремонт канализационной сети К392-К374 (участок К392-К398) (Ленина 3) 3. Капитальный ремонт канализационной сети К399-К374 (Ленина 1) | 0,27 | 2027,00 | 128986,47 | 103250,00 | Всего | 30850,00 | 35000,00 | 37400,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 27765,00 | 31500,00 | 33660,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3085,00 | 3500,00 | 3740,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

## Таблица 2

Наказы избирателей

| N п/п | Основание |  |  |  | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Сумма всего, руб. | по годам в руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный правовой акт | Реквизиты | Пункт, подпункт | Содержание |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 3

Перечень предложений и инициатив граждан, направленных

на достижение показателей национальных целей, оценку

эффективности деятельности высших должностных лиц

(руководителей высших исполнительных органов государственной

власти) субъектов Российской Федерации,

социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры и города Покачи

| N п/п | Содержание предложения | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Номер, наименование показателя | Ответственный исполнитель | Автор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осуществление мероприятий по утеплению торцевой стены дома N 16 по улице Ленина | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов. | 4. Количество отремонтированных многоквартирных домов/ количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах, ед./ед. | УЖКХ | Руденко Александр Степанович (избирательный округ N 7) |