### ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

#### РЕШЕНИЕ

##### от ___27.11.2009____				                                    №__143__

Об отчете о подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

города Покачи к работе в зимних условиях

2009-2010 года

Рассмотрев отчет «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Покачи к работе в зимних условиях 2009-2010 года», в соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 47 Устава города Покачи и решением Думы города от 19.10.2009 № 112 «О Положении «О порядке контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по  решению вопросов местного значения», Дума города

РЕШИЛА:

1. Отчет «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Покачи к работе в зимних условиях 2009-2010 года» принять к сведению (приложение).

2. Указать администрации города на обязательность выполнения требований контрольно-счетной палаты Думы города по предоставлению для проведения проверок полного пакета документов, согласно положению «О контрольно-счетной палате Думы города Покачи».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города по соблюдению законности (Дюпин М.Д.).

Глава города                                                               Р.З. Халиуллин

Приложение

к решению Думы города

от __27.11.2009___ № _143_

Отчет

о подготовке  объектов жилищно - коммунального хозяйства

города Покачи к работе в зимних условиях 2009-2010 года

Качественная подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства города Покачи к работе в зимних условиях является залогом стабильной и безаварийной работы города в целом.

Основные мероприятия по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства города к работе в осенне- зимний период утверждены постановлением Главы города № 315 от 07.05.2009 года. Для подготовки объектов коммунальной сферы и жилищного фонда запланированы средства в размере 40 млн.369 тыс. руб.  Финансовые средства освоены в полном объеме.

Финансирование выполняемых работ производилось за счет средств местного бюджета и средств, поступающих от населения в виде оплаты за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилищного фонда.

Подготовка объектов жизнеобеспечения (электросетевой комплекс, источники теплоснабжения – котельные, водоочистные сооружения (ВОС), канализационно-очистные сооружения (КОС), инженерные сети города) выполнена силами обслуживающих организаций.

Теплоснабжение и водоснабжение промышленной зоны города обеспечивает ведомственная котельная мощностью 54 Гкалл/час и водоочистные сооружения (ВОС - 4тыс. м3/сут.), которую обслуживает ООО «Сервисный центр теплоснабжения Лангепасско-Покачевского региона».

Объекты города обеспечивает тепловой энергией городская котельная мощностью 107 Гкалл/час, водоснабжением – ВОС (8 тыс. м3/сут.), очистка канализационных стоков (КОС -7тыс.м3/сут.) - обслуживание выполняет ЗАО «Управление тепловодоснабжения и канализации».

Электросетевой комплекс города обслуживает – ОАО «ЮТЭК-Покачи».

На объектах теплоснабжения, в рамках подготовки к работе в зимних условиях, проведена кислотная промывка теплообменников, чистка котлов, деаэраторов, выполнена ревизия вентиляторов и дымососов, сетевых насосов, запорной арматуры. Проведена промывка и опрессовка теплообменников ЦТП, промывка приборов учета по ЦТП, выполнена плановая шурфовка на магистральных линиях теплосети, обслуживание КЗР (клапан запорно регулирующий).

Выполнена ревизия и текущие ремонты оборудования газораспределительной установки газопровода городской котельной.

На случай аварийной ситуации на газопроводе, при городской котельной работает «Мазутное хозяйство», имеется в наличии аварийный запас топлива (нефть). В 2008 году для надежного обеспечения городской котельной резервным топливом выполнен проект новой нефтенасосной станции. В связи с кризисом начало работ по строительству нефтенасосной станции перенесено на неопределенный срок.

На водоочистных сооружениях города проведены чистка, промывка и хлорирование РЧВ, выполнены ППР запорной арматуры, насосов и компрессоров.

Водоочистные сооружения обеспечены источником аварийного электроснабжения.

На канализационно-очистных сооружениях проведена промывка технологических трубопроводов, выполнена ревизия вспомогательного оборудования, выполнена ревизия установок ультрофиолетового  обеззараживания, ревизия насосного оборудования. Выполняется ремонт и очистка иловых и  песковых площадок. Выполнен ремонт и очистка КНС города, промывка канализационных колодцев и канализационных сетей города.

Выполнены работы по промывке и гидравлическому испытанию сетей тепловодоснабжения города, хлорированию сетей ХВС.

Подготовка объектов теплоснабжения, ВОС, КОС города

к отопительному сезону 2009-2010 г.г.

| № | Наименование | Ед. изм. | Задание | Выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Подготовка ЦТП | ед. | 9 | 9 | 100 |
| 3 | Подготовка газопровода гор.котельной | км | 0,25 | 0,25 | 100 |
| 4 | Подготовка ВОС | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Подготовка водозаборов (арт.скважин) | шт. | 18 | 18 | 100 |
| 6 | Подготовка КОС | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Подготовка канализационно насосных станций | шт. | 10 | 10 | 100 |
| 8 | Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении) | км | 60,57 | 60,57 | 100 |
| 9 | Подготовка водопроводных сетей | км | 57 | 57 | 100 |
| 10 | Подготовка сетей канализации | км | 29,1 | 29,1 | 100 |
| 11 | Создание запасов жидкого топлива | тонн | 159,1 | 159,1 | 100 |

В 2009 году в рамках подготовки к работе в зимних условиях проведена реконструкция сетей тепловодоснабжения, протяженность участка 0,558 км. Общая сумма затрат местного бюджета составила 13,6 млн. руб.

Замена ветхих сетей тепловодоснабжения

| № | Наименование | Ед. изм. | Задание | Выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения (замена ветхих сетей) | Тыс.руб. | 13 600 | 13 600 | 100 |
|  |  | км | 0,558 | 0,558 | 100 |

При подготовке электросетевого комплекса города выполнены планово-предупредительные ремонты КТПН - 6,10/0,4кВ ТП - 6,10/0,4 кВ ВЛ - 6,10; 0,4 кВ КЛ - 6, 10; 0,4 кВ; проведены работы по капитальному ремонту КТПН 10/0,4 кВ №65.  Проведены противоаварийные тренировки.

| Подготовка объектов электроэнергетики |
| --- |
| к работе в зимний период 2009-2010 годы |
| № | Наименование | Ед. изм. | Задание | Выполнение | % |
| 1 | Проведение ТО и ТР ТП 35/10 кВ | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Проведение ТО и ТР ВЛ 6/10 кВ | км | 80,8 | 80,8 | 100 |
| 3 | Проведение ТО и ТР ВЛ 35кВ | км | 42,8 | 42,8 | 100 |
| 4 | Проведение ТО и ТР ТП 6 (10) кВ | ед | 75 | 75 | 100 |
| 5 | Проведение ТО и ТР КЛ –0,4 кВ | км | 47,13 | 47,13 | 100 |
| 6 | Проведение ТО и ТР КЛ-6(10) кВ | км | 23,51 | 23,51 | 100 |
| 7 | Проведение капитального ремонта КТПН 10/0,4 кВ №65 | шт. | 1 | 1 | 100 |

Подготовка жилого фонда города выполнялась силами управляющих компаний. В рамках подготовки жилого фонда к работе в зимних условиях проведена плановая ревизия, ремонт запорной арматуры на стояках отопления ХВС, ГВС в подвальных помещениях КПД, гидропневматическая промывка и опрессовка сантехнических систем жилых домов. Выполнен плановый текущий ремонт.

Подготовка объектов жилищного фонда города к работе

в зимний период 2009-2010 годы

| № | Наименование | Ед. изм. | Задание | Выполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд города, в том числе: | ед. | 350 |  |  |
|  |  | Тыс.м2 | 301,48 |  |  |
| 2 | Муниципальный | ед. | 53 | 53 | 100 |
|  |  | Тыс.м2 | 260,377 | 260,377 | 100 |
| 3 | Частный и ведомственный | ед. | 297 |  |  |
|  |  | Тыс.м2 | 41,103 |  |  |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних систем ГВС, ХВС, ТВС и канализации | ед. | 53 | 53 | 100 |
| 5 | Промывка и испытание трубопроводов системы отопления, ГВС И ХВС | ед. | 53 | 53 | 100 |
| 6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 70 | 70 | 100 |
| 7 | Ремонт отмосток | м2 | 150 | 150 | 100 |
| 8 | Ремонт оконных и дверных заполнений | м2 | 120 | 120 | 100 |

Работы по капитальному ремонту выполнены силами подрядных организаций за счет местного бюджета.  Сумма средств, предусмотренная на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда составляет 15,153 млн. руб.

| Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2009-2010 г.г., |
| --- |
| финансируемые за счет местного бюджета |
| № | Наименование | Ед. изм. | Задание | Выполнение | % |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ТВС жилых домов КПД в подвальных помещениях, в т.ч.: | Тыс.руб. | 11 153 | 11 153 | 100 |
|  | ул. Молодежная д.1; ул.Мира д.1,3; ул.Комсомольская д.7; ул.Ленина д.12. | Дом. | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт межпанельных швов жилых домов КПД и покраска фасада | Тыс.руб. | 4 000 | 4 000 | 100 |
|  |  | м2 | 6214 | 6214 | 100 |

В сентябре текущего года проведена комиссионная проверка объектов жилищно-коммунального хозяйства города на предмет готовности к работе в зимних условиях 2009-2010 годов. Замечания по подготовке объектов у членов комиссии отсутствовали. Акты проверки и паспорта готовности объектов оформлены в соответствующем порядке и подписаны представителями контролирующих структур. Объекты жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период 2009-2010 года подготовлены.

В 2009 году в соответствии с температурным режимом наружного воздуха произведена подача тепловой энергии на объекты:

- дошкольные учреждения, школы - 15.09.2009;

- жилищный фонд, объекты культурного, спортивного назначения, административные здания, здания производственного назначения – 17.09.2008.