#### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2010                                                                                           			№ 455

О внесении изменений в постановление

администрации города Покачи от 09.12.2009

№ 950 «Об утверждении программы

«Проектирование и строительство

инженерных сетей города Покачи

на 2009-2015 годы»

(с изменениями на 19.05.2010)

На основании Устава города Покачи, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.11.2005 №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2015 годы» (с изменениями на 11.05.2010),  пункта 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 08.05.2010), письма муниципального учреждения «Управление капитального строительства» от 07.06.2010 № 520:

1. Внести в приложение  к  постановлению  администрации  города Покачи от 09.12.2009 № 950 «Об утверждении программы «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы» (с изменениями на 19.05.2010) следующие изменения:

  - Источники и предполагаемые объемы финансирования в Паспорте Программы изложить в новой редакции:

«Источники:

- средства окружного бюджета;

- средства местного бюджета города;

- внебюджетные кредитные ресурсы.

Объемы:

- 2009 год: 34 235,10 тыс. рублей;

- 2010 год: 31 279,02 тыс. рублей;

- 2011 год: 53 733,90 тыс. рублей;

- 2012 год: 58 641,23 тыс. рублей;

- 2013 год: 90 203,91 тыс. рублей;

- 2014 год: 90 203,91 тыс. рублей;

- 2015 год: 65 203,91 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 Программы мероприятия II этапа изложить в следующей редакции:

«Мероприятия II  этапа:

2010 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 2-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Наружные сети электроснабжения ЦТП;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП.

2011 год:

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Строительство трансформаторной подстанции ТП 2х1000 кВа;

- строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона» 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 10 кВ;

- проведение аукциона на строительство объектов III-го этапа.».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы на 2009 - 2015 годы составляет 423 500,97 тыс. рублей, в том числе:

1) средства местного бюджета в сумме 377 377,55 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2009 год 16 270,80 тыс. рублей; на 2010 год 18 774,10 тыс. рублей; на 2011 год 46 341,70 тыс. рублей; на 2012 год 50 379,23 тыс. рублей; на 2013 год 90 203,91 тыс. рублей; на 2014 год 90 203,91 тыс.рублей; на 2015 год 65 203,91 тыс. рублей.

2) средства окружного бюджета в сумме 46 123,42 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2009 год 17 964,30 тыс. рублей; на 2010 год 12 504,92 тыс. рублей; на 2011 год 7 392,20 тыс.рублей; на 2012 год 8 262,00 тыс. рублей; на 2013-2015 годы 0,00 рублей.».

1.4. Приложение к программе «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Покачевский вестник».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города В.Г. Казанцеву.

Исполняющий обязанности главы города,

первый заместитель главы города                                                  В.Г. Казанцева

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города Покачи от 01.07.2010 № 455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение к программе "Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы" |
| План мероприятий по программе «Проектирование и строительство инженерных сетей города Покачи на 2009-2015 годы» |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости | Сумма всего тыс.руб. | В том числе, тыс.руб. |  | Годы реализации | Исполнители |
|  |  |  |  |  | Средства окружного бюджета | Средства местного бюджета |  |  |
| I этап в том числе: | 112 601,59 | 34 609,07 | 34 235,10 | 17 964,30 | 16 270,80 | 2009 |  |
| 1.1 | Окончание строительства объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 1-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. | 112 500,00 | 33 102,48 | 32 727,86 | 17 964,30 | 14 763,56 |  | МУ "УКС" |
| 1.2 | Субсидирование процентных ставок за пользование кредитным ресурсом |  | 1 405,00 | 1 405,65 |  | 1 405,65 |  | Администрация |
| 1.3 | Проведение инвентаризации для ввода объектов I-го этапа в эксплуатацию | 101,59 | 101,59 | 101,59 |  | 101,59 |  | КУМИ |
| 1.4 | Проведение аукциона на строительство объектов II этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| II этап в том числе: | 61 919,61 | 61 919,61 | 52 367,71 | 19 897,12 | 32 470,59 | 2010-2011 |  |
|  |  | 51 969,10 | 51 969,10 | 31 279,02 | 12 504,92 | 18 774,10 | 2010 |  |
| 2.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 2-й пусковой комплекс. Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения. | 26 295,72 | 26 295,72 | 18 407,00 | 12 130,30 | 6 276,70 |  | МУ "УКС" |
| 2.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Наружные сети электроснабжения ЦТП | 25 673,38 | 25 673,38 | 1 174,60 |  | 1 174,60 |  | МУ "УКС" |
| 2.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП | 25 673,38 | 25 673,38 | 11 697,42 | 374,62 | 11 322,80 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 9 950,51 | 23 926,47 | 21 088,69 | 7 392,20 | 13 696,49 | 2011 |  |
| 2.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство ЦТП |  | 13 975,96 | 11 138,18 | 7 392,20 | 3 745,98 |  | МУ "УКС" |
| 2.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство трансформаторной подстанции ТП 2х1000 кВа | 6 914,63 | 6 914,63 | 6 914,63 |  | 6 914,63 |  | МУ "УКС" |
| 2.6 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 10кВ | 3 035,88 | 3 035,88 | 3 035,88 |  | 3 035,88 |  | МУ "УКС" |
| 2.7 | Проведение аукциона на строительство объектов III этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| III этап в том числе: | 32 645,21 | 32 645,21 | 32 645,21 | 0,00 | 32 645,21 | 2 011 |  |
| 3.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС №10 | 7 858,11 | 7 858,11 | 7 858,11 |  | 7 858,11 |  | МУ "УКС" |
| 3.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей связи | 6 023,51 | 6 023,51 | 6 023,51 |  | 6 023,51 |  | МУ "УКС" |
| 3.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Прокладка сетей электроснабжения 0,4кВ | 13 182,84 | 13 182,84 | 13 182,84 |  | 13 182,84 |  | МУ "УКС" |
| 3.4. | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территорий ЦТП и ТП | 5 580,75 | 5 580,75 | 5 580,75 |  | 5 580,75 |  | МУ "УКС" |
| 3.5 | Проведение аукциона на строительство объектов IV этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| IV этап в том числе: | 169 107,04 | 169 107,04 | 58 641,23 | 8 262,00 | 50 379,23 | 2012 |  |
| 4.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Строительство КНС №11, 12 | 15 716,23 | 15 716,23 | 15 716,23 | 8 262,00 | 7 454,23 |  | МУ "УКС" |
| 4.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 4-й пусковой комплекс. Благоустройство территорий КНС | 1 611,26 | 1 611,26 | 1 611,26 | 0,00 | 1 611,26 |  | МУ "УКС" |
| 4.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Демонтаж и перенос существующих сооружений | 911,73 | 911,73 | 911,73 |  | 911,73 |  | МУ "УКС" |
| 4.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети хозяйственно-питьевого водопровода | 15 402,01 | 15 402,01 | 15 402,01 |  | 15 402,01 |  | МУ "УКС" |
| 4.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения | 135 465,81 | 135 465,81 | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | МУ "УКС" |
| 4.6 | Проведение аукциона на строительство объектов V этапа |  |  |  |  |  |  | МУ "УКС" |
| V этап в том числе: | 135 145,91 | 245 611,72 | 245 611,72 | 0,00 | 245 611,72 | 2013-2015 |  |
|  |  | 135 145,91 | 245 611,72 | 90 203,91 | 0,00 | 90 203,91 | 2013 |  |
| 5.1 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети канализации | 135 145,91 | 135 145,91 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.2 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения |  | 110 465,81 | 45 155,27 |  | 45 155,27 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 0,00 | 155 407,81 | 90 203,91 | 0,00 | 90 203,91 | 2014 |  |
| 5.3 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети канализации |  | 90 097,27 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.4 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Наружных сети теплоснабжения и водоснабжения |  | 65 310,54 | 45 155,27 |  | 45 155,27 |  | МУ "УКС" |
|  |  | 0,00 | 65 203,91 | 65 203,91 | 0,00 | 65 203,91 | 2015 |  |
| 5.5 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения |  | 45 048,64 | 45 048,64 |  | 45 048,64 |  | МУ "УКС" |
| 5.6 | Строительство объекта "Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи IV микрорайона" 3-й пусковой комплекс. Окончание прокладки наружных сетей канализации |  | 20 155,27 | 20 155,27 |  | 20 155,27 |  | МУ "УКС" |
| ВСЕГО: | 511 419,36 | 543 892,65 | 423 500,97 | 46 123,42 | 377 377,55 |  |  |